
“数字钦州”建设项目和资金管理暂行办法主要内容修改对比情况表

	原管理暂行办法
	修订后管理暂行办法
	修改理由

	第一条  为有序、规范建设“数字钦州”，避免重复建设，推进资源共享，根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西政务信息化项目建设管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2021〕21号）等精神，结合实际，制定本办法。
	第一条  为有序、规范建设“数字钦州”，避免重复建设，推进资源共享，根据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西政务信息化项目建设管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2021〕21号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈钦州市机构改革方案〉的通知》（厅发〔2024〕33号）等精神，结合实际，制定本办法。
	根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈钦州市机构改革方案〉的通知》（厅发〔2024〕33号）文件精神，组建市大数据发展局，划入市发展和改革委员会数据管理和政务信息化项目审批职责。

	第二条  本办法所称“数字钦州”建设项目，是指使用各类中央、自治区、市级财政资金以及其他财政性资金，以计算机技术、通信技术、信息技术和多媒体技术等现代信息技术为主要手段进行建设和应用的政务信息化项目，包括信息化基础设施、电子政务工程、智慧化信息应用、新型信息服务等。具体包含但不限于网络工程、计算机机房工程、信息安全工程、存储备份工程、监控工程、多媒体工程、系统集成工程，办公自动化系统、业务管理系统、信息资源库、应用平台、网站平台、重大网络设备采购等。
	第二条  本办法所称“数字钦州”建设项目，是指使用各类中央、自治区、市级财政资金以及其他财政性资金，以计算机技术、通信技术、信息技术和多媒体技术等现代信息技术为主要手段进行建设和应用的信息化项目，包括信息化基础设施、电子政务工程、智慧化信息应用、新型信息服务等。具体包含但不限于网络工程、计算机机房工程、信息安全工程、存储备份工程、监控工程、多媒体工程、系统集成工程，办公自动化系统、业务管理系统、信息资源库、应用平台、网站平台、重大网络设备采购等。
	根据市大数据发展局三定方案（钦办通〔2024〕100号）规定，市大数据发展局负责审批市本级信息化领域财政性资金项目。

	第六条  项目申报。“数字钦州”建设项目申报分为年度申报和专项申报。年度申报统一在申报下一年度部门预算时进行。各项目建设单位每年及早做好下一年度的“数字钦州”建设项目规划和年度申报工作。专项申报指除年度申报外，因国家、自治区和市委、市人民政府有建设要求，属于重大任务或需求非常迫切等特殊情况下进行的项目申报。


	第六条  项目申报。“数字钦州”建设项目申报分为年度申报和专项申报。年度申报统一在申报下一年度部门预算时进行。各项目建设单位每年及早做好下一年度的“数字钦州”建设项目规划和年度申报工作。专项申报指除年度申报外，因国家、自治区和市委、市人民政府有建设要求，属于重大任务或需求非常迫切等特殊情况下进行的项目申报。

各项目建设单位在进行项目申报前，应先征求自治区对应主管部门意见，对于自治区层面已统一建设或计划统一建设的信息化项目，各单位原则上不再重复申报建设。
	在进行项目申报前，征求自治区对应主管部门意见，有利于防止重复建设。

	第九条  项目审批。经市人民政府审定的“数字钦州”建设项目，项目建设单位须按程序报市发展改革委审批。审批事项原则上包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等。
对于已纳入国家、自治区政务信息化建设规划的项目，或已纳入“数字钦州”建设有关规划和方案的项目，可以直接编报可行性研究报告。
对于国家、自治区有明确要求，或者涉及国家、自治区重大战略和国家安全等特殊原因，情况紧急，且前期工作深度达到规定要求的项目，可以直接编报项目可行性研究报告、初步设计方案和投资概算。
对于总投资额在400万元以下的项目，不再审批初步设计方案和投资概算。
对于国家、自治区统一建设或组织实施的项目，若国家或自治区有关单位统一编报的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等已包含我市承建或分担建设内容的，原则上我市有关单位无需再重复编报。
“数字钦州”建设项目原则上不再进行节能评估、规划选址、用地预审、环境影响评价等审批，涉及新建土建工程、高耗能项目的除外。
	第九条  项目审批。经市人民政府审定或中央、自治区已下达全额建设资金的“数字钦州”建设项目，项目建设单位须按程序报市大数据发展局审批，审批事项原则上包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等。

项目建设单位为市大数据发展局的，则由市发展改革委按本办法有关规定进行审批。

对于总投资额在400万元以下的项目，不再审批初步设计方案和投资概算。

对于国家、自治区统一建设或组织实施的项目，若国家或自治区有关单位统一编报的项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案等已包含我市承建或分担建设内容的，原则上我市有关单位无需再重复编报。

“数字钦州”建设项目原则上不再进行节能评估、规划选址、用地预审、环境影响评价等审批，涉及新建土建工程、高耗能项目的除外。


	明确中央、自治区已下达全额建设资金的“数字钦州”建设项目可直接报市大数据发展局审批。

市大数据发展局不能既作为项目建设单位又作为审批方，明确在特殊情况下市大数据发展局作为项目业主由市发展改革委负责审批。
3.为了保证项目审批流程完整性，删除了“对于已纳入国家、自治区政务信息化建设规划的项目，或已纳入‘数字钦州’建设有关规划和方案的项目，可以直接编报可行性研究报告。
对于国家、自治区有明确要求，或者涉及国家、自治区重大战略和国家安全等特殊原因，情况紧急，且前期工作深度达到规定要求的项目，可以直接编报项目可行性研究报告、初步设计方案和投资概算。”不需要批复项目建议书的特殊情况相关表述。

	第十条  信息资源目录是审批“数字钦州”建设项目的必备条件。可行性研究报告、初步设计方案应当包括信息资源共享开放分析篇（章）。咨询评估单位的评估报告应当包括对信息资源共享开放分析篇（章）的评估意见。
	第十条  信息资源目录、密码应用方案、信创技术应用方案等是审批“数字钦州”建设项目的必备条件。可行性研究报告、初步设计方案应当包括信息资源共享开放分析篇、密码应用方案、信创技术应用方案等独立章节。咨询评估单位的评估报告应当包括对上述章节的评估意见。


	在项目审批阶段增加密码应用方案和信创技术应用方案，有助于提升项目的安全性、合规性、自主性和可持续发展能力，为项目的成功实施和长期稳定运行提供有力保障。

	第十七条  市财政局充分整合市级信息化建设资金等，每年根据“数字钦州”建设项目的年度建设计划统筹安排“数字钦州”建设资金。
	第十七条  市财政局对每年计划下达各预算单位的各类信息化建设和运维资金进行统筹，统一列入市大数据发展局部门年度预算。


	将每年计划下达各预算单位的各类信息化建设和运维资金统一列入市大数据发展局部门年度预算，有利于提升资金使用效率，确保资金的分配和使用与数字钦州建设战略高度匹配，消除重复建设，促进协同发展。

	第十八条  未列入年度建设工作方案及未经市发展改革委审批的“数字钦州”建设项目，市财政局原则上不予安排经费。
	第十八条  市大数据发展局根据市人民政府工作部署和“数字钦州”建设年度工作计划，明确年度重点支持方向、支持比例、阶段安排计划等，发布经费申报通知。

项目建设单位按照申报通知要求向市大数据发展局提出项目建设和运维经费申请，申报材料应包含国家和自治区有关项目建设要求、项目建设方案、已签订的项目合同等。市大数据发展局负责组织有关单位、专家按照“过紧日子”有关要求，对申报项目的建设内容和经费金额进行核定，对专业性较强或特别复杂的项目，可委托第三方中介机构评审核定。

市大数据发展局根据核定结果，形成经费安排计划，按程序报市人民政府审定后，由市大数据发展局会同市财政局按有关规定和程序统筹向申报单位安排资金。
	数字钦州建设和运维资金由市大数据发展局统筹后，明确各单位向市大数据发展局提出项目建设和运维经费申请，由市大数据发展局核对后会同市财政局按有关规定和程序统筹向申报单位安排资金。

	第二十二条 项目软硬件产品的安全可靠情况、采用信创技术情况、信息资源目录编制情况、项目密码应用和安全审查情况、网络安全等级保护测评（或安全保密测评报告）情况，以及硬件设备和新建数据中心能源利用效率情况是项目验收的重要内容。 

项目建设完成后半年内，项目建设单位应当按照有关规定向市发展改革委申请组织验收。提交验收申请报告时应当一并附上项目建设总结、财务报告、审计报告、安全风险评估报告（包括涉密信息系统安全保密测评报告或者非涉密信息系统网络安全等级保护测评报告等）、密码应用安全性评估报告等材料。项目建设单位不能按期申请验收的，应当向市发展改革委提出延期验收申请。 

接到验收申请后，市发展改革委应当及时会同相关专家、单位组成验收委员会，委托第三方或指导建设单位组织项目验收。项目没有通过验收的，项目建设单位要继续完成，直到通过验收为止，增加的费用由相关责任单位承担。 

对于国家和自治区有特别验收要求的，按照国家和自治区有关要求执行。
	第二十二条  项目软硬件产品的安全可靠情况、采用信创技术情况、信息资源目录编制情况、项目密码应用和安全审查情况、网络安全等级保护测评（或安全保密测评报告）情况，以及硬件设备和新建数据中心能源利用效率情况是项目验收的重要内容。

项目建设完成后半年内，项目建设单位应当按照有关规定向市大数据发展局申请组织验收。提交验收申请报告时应当一并附上项目建设总结、财务报告、审计报告，以及结论为通过的安全风险评估报告（包括涉密信息系统安全保密测评报告或者非涉密信息系统网络安全等级保护测评报告等）、密码应用安全性评估报告、市保密行政管理部门出具的信创备案证明等材料。项目建设单位不能按期申请验收的，应当向市大数据发展局提出延期验收申请。

项目建设单位为市大数据发展局的，则由市发展改革委按本办法有关规定组织验收。

接到验收申请后，市大数据发展局应当及时会同相关专家、单位组成验收委员会，委托第三方或指导建设单位组织项目验收。项目没有通过验收的，项目建设单位要继续完成，直到通过验收为止，增加的费用由相关责任单位承担。

对于国家和自治区有特别验收要求的，按照国家和自治区有关要求执行。


	政务信息化项目验收时要求项目建设单位提供结论为通过的安全风险评估报告及市保密行政管理部门出具的信创备案证明，确保项目的安全性以及符合国家和自治区关于信创要求。

市大数据发展局不能既作为项目建设单位又作为验收方，明确特殊情况下项目建设单位为市大数据发展局，由市发展改革委负责组织验收。


PAGE  
6

