- 附件

- 项目总投资概算核定表

| 序号 | 工程或费用 | 估算造价（万元） |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件开发费 | 软硬件购置费 | 系统集成费 | 其他费用 | 合计 |  |
| 一 | 工程建设费用 | 208.11 | 54.43 | 2.40 | 2.78 | 267.72 |  |
| 1 | 大蚝产业基础信息平台 | 100.94 |  |  |  | 100.94 |  |
| 2 | 大蚝养殖适宜性数据展示平台 | 100.87 |  |  |  | 100.87 |  |
| 3 | 试点养殖区智慧基础设施 |  | 40.00 | 2.40 |  | 42.40 |  |
| 4 | 产业数字化展示大厅设备升级 |  | 14.43 |  |  | 14.43 |  |
| 5 | 商密应用开发 | 6.30 |  |  |  | 6.30 |  |
| 6 | 数据采集服务 |  |  |  | 2.78 | 2.78 |  |
| 7 | 应用支撑平台 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 29.61 | 29.61 |  |
| 1 | 设计（咨询服务）费 |  |  |  | 5.60 | 5.60 | 按合同计列 |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  | 6.58 | 6.58 | 依据桂财建〔2023〕102 号取费。 |
| 3 | 第三方测试费 |  |  |  | 6.13 | 6.13 | 依据桂财建〔2023〕102 号取费。 |
| 4 | 等保测评费 |  |  |  | 6.00 | 6.00 | 依据桂财建〔2023〕102 号，等保第二级系统测评费用 6 万 元/系统。 |
| 5 | 商用密码应用安全性评估费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 | 依据桂财建〔2023〕102 号，同时申报安全等级测评费用和商用密码应用安全性评估费用，则第二级信息系统密评费用 5 万元/系统。 |
| 6 | 财务决算审计费 |  |  |  | 0.30 | 0.30 | 依据桂财建〔2023〕102 号，按照工程建设费用的0.1%取费。费用不足3000元按3000元计取。 |
| 三 | 项目预备费 |  |  |  | 2.68 | 2.68 |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 2.68 | 2.68 | 工程建设费用*1% |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  |  | 300.00 |  |