
附表

项目总投资概算核定表
	序号
	[image: image1.png]


项目费用
	概 算 价 值  （万元）

	
	工程名称
	建筑工程费
	安装工程费
	设备购置费
	其 他           费 用
	合 计

	一
	工程费用
	371.78 
	34.42 
	
	
	406.20 

	1
	尖山街道中心小学教师宿舍
	19.55
	0.90
	
	
	20.45

	2
	尖山中学宿舍
	28.47
	1.47
	
	
	29.94

	3
	市人寿保险宿舍
	15.88
	1.55
	
	
	17.43

	4
	南珠集团明珠宿舍区（明珠三街26号）
	31.03
	1.93
	
	
	32.96

	5
	南珠集团明珠宿舍区（明珠三街28号）
	15.73
	2.11
	
	
	17.84

	6
	向阳派出所宿舍
	23.40
	1.42
	
	
	24.82

	7
	钦州市第二小学宿舍
	24.73
	2.82
	
	
	27.55

	8
	钦州市第四小学宿舍
	18.88
	2.66
	
	
	21.54

	9
	钦州市第三小学宿舍
	19.49
	3.12
	
	
	22.61

	10
	钦南区文旅局宿舍
	20.05
	1.08
	
	
	21.13

	11
	钦州市审计局宿舍
	8.41
	1.08
	
	
	9.49

	12
	钦州市渔监宿舍
	17.50
	1.37
	
	
	18.87

	13
	钦州市线务局宿舍
	11.15
	1.25
	
	
	12.40

	14
	四马路5号院
	46.88
	2.92
	
	
	49.80

	15
	钦州市建筑工程公司宿舍
	35.97
	2.59
	
	
	38.56

	16
	农垦宿舍区（2区）
	13.15
	1.86
	
	
	15.01

	17
	钦州市第五小学宿舍
	15.71
	2.19
	
	
	17.90

	18
	钦州市环卫处宿舍
	5.80
	2.10
	
	
	7.90

	二
	工程建设其他费用
	
	
	
	43.95 
	43.95 

	1
	建设管理费
	
	
	
	22.10 
	22.10 

	1.1
	项目建设管理费
	
	
	
	9.27 
	9.27 

	1.2
	施工图设计文件审查费
	
	
	
	0.78 
	0.78 

	1.3
	招标代理服务费
	
	
	
	1.58 
	1.58 

	1.4
	工程实施阶段造价咨询费
	
	
	
	2.96 
	2.96 

	1.5
	工程监理费
	
	
	
	7.51 
	7.51 

	2
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	1.56 
	1.56 

	3
	勘察设计费
	
	
	
	12.58 
	12.58 

	3.1
	工程设计费
	
	
	
	12.58 
	12.58 

	4
	场地准备费
	
	
	
	4.06 
	4.06 

	5
	工程保险费
	
	
	
	1.22 
	1.22 

	6
	其他费用
	
	
	
	2.44 
	2.44 

	6.1
	工程试验检验费
	
	
	
	2.44 
	2.44 

	三
	预备费
	
	
	
	22.51 
	22.51 

	1
	基本预备费
	
	
	
	22.51 
	22.51 

	2
	涨价预备费
	
	
	
	
	

	四
	静态总投资
	
	
	
	
	472.65 

	五
	建设期利息
	
	
	
	
	

	六
	流动资金
	
	
	
	
	

	七
	项目总投资
	371.78 
	34.42 
	
	66.45 
	472.65 


  —2—

    —1—


