
附件

钦州市2016年重点建设项目责任表

单位：万元

	序号
	项　目　名　称
	建设性质
	主　要　建　设　内　容　及　规　模
	建设起止年限
	总投资
	2015年底累计完成投资
	2016年

计划投资
	项 目 业 主
	责 任 单 位

	
	合计（580个）
	
	
	
	23077938
	5704404
	3532875
	
	

	一
	新开工项目（274个）
	
	
	
	10363181
	
	1741276
	
	

	（一）
	工业（64个）
	1
	
	
	3561063
	
	453850
	
	

	1
	煤基多联产项目
	新建
	含工业气体岛和甲醇制烯烃2个子项目，建设30万Nm³/h制氢联产100万吨/年甲醇、20万吨/年乙二醇、68万吨/年甲醇制烯烃等装置。
	2016－

2019
	1560000
	
	30000
	上海华谊能源化工有限公司
	钦州港区管委

	2
	100万吨芳烃项目
	新建
	年产芳烃100万吨，建设包括歧化及烷基转移、吸附分离、异构化和二甲苯分馏4个单元的芳烃联合装置，年产100万吨对二甲苯、16万吨纯苯。
	2016－

2017
	360000
	
	10000
	广西北部湾扬帆能源化工投资有限公司
	钦州港区管委

	3
	玉柴石化异辛烷、MTBE等石化产品接卸及配套公用工程
	新建
	年石化货物周转量540万吨。
	2016－2019
	170000
	
	45000
	广西玉柴石油化工有限公司
	钦州港区管委

	4
	玉柴30万吨/年异辛烷
	新建
	建设30万吨/年异辛烷装置，2万吨/年废酸再生装置及机柜室、变配电室、地面火炬等公用和辅助设施。
	2016－2017
	28130
	
	10000
	广西玉柴石油化工有限公司
	钦州港区管委

	5
	清大20万吨/年聚甲氧基二甲醚项目
	新建
	年产20万吨聚甲氧基二甲醚装置及配套设施。
	2016－2017
	35415
	
	1000
	钦州市钦州港清大能源有限公司
	钦州港区管委

	6
	泓达100万吨/年改性沥青、5万吨/年非固化沥青防水涂料项目
	新建
	年产100万吨改性沥青和5万吨非固化沥青防水涂料。
	2016－2017
	12964
	
	5000
	广西泓达生物科技能源有限公司
	钦州港区管委

	7
	科华工业气体生产、储存、充装及配套供气项目
	新建
	一期建成1320万立方米产能，二期建成4800万立方米产能，三期建成4800万立方米产能。
	2016－2017
	12188
	
	2000
	钦州科华气体有限公司
	钦州港区管委

	8
	澄星5万吨/年次磷酸钠生产项目
	新建
	建设5万吨/年次磷酸钠生产装置。
	2016－2017
	10000
	
	1000
	澄星合资公司
	钦州港区管委

	9
	澄星12万只/年磷酸吨罐生产线
	新建
	建设12万只/年磷酸吨罐生产线装置。
	2016
	5000
	
	5000
	澄星合资公司
	钦州港区管委

	10
	力顺年产5万辆轻型载货汽车改造项目
	新建
	年产轻型载货卡车5万辆，形成1万辆货厢生产能力及样车试制和工艺验证能力。
	2016
	60000
	
	60000
	广西钦州力顺机械有限公司
	钦州港区管委

	11
	荣威油气管业年产30万吨大口径直缝焊管生产项目
	新建
	建设f508－1422.4mm大口径直缝埋弧焊管生产线和配套辅助生产设施。
	2016－2017
	60000
	
	10000
	广西荣威油气管业制造有限公司
	钦州港区管委

	12
	钦州港集装箱造箱厂项目
	新建
	建设年产10万标准箱生产线。
	2016－2017
	60000
	
	5000
	广西北部湾国际港务集团有限公司、新加坡太平船务有限公司
	钦州港区管委

	13
	蓝海船舶配套设备制造及其他机械加工建设项目
	新建
	年加工结构件1.5万吨，机械加工5000吨，容器生产加工5000吨。
	2016－2017
	32000
	
	1000
	广西蓝海机械设备有限公司
	钦州港区管委

	14
	富控电梯制造、物流配套项目
	新建
	电梯项目设计产能2000套/年，电梯配件项目设计产能3000套/年，物流配套项目实现相关配套能力，提供物流仓储功能。
	2016－2018
	20000
	
	1000
	富士（中国）控股有限公司
	钦州港区管委

	15
	东南纸业年产20万吨高端纸品项目
	新建
	建设5条年生产能力达20万吨优质环保型高端纸品系列的生产线。
	2016－2017
	54151
	
	10000
	广西东南纸业有限公司
	钦州港区管委

	16
	天锰新材料生产项目
	新建
	年产1万吨硫酸锰、1万吨碳酸锰及0.5万吨氯化锰。
	2016－2017
	2500
	
	1000
	钦州天锰锰业有限公司
	钦州港区管委

	17
	钦州保税港区标准厂房项目
	新建
	建设内容包括6栋4层标准厂房，建筑面积5万平方米，配套绿化、场内道路。
	2016－2017
	13200
	
	2000
	钦州北部湾港务投资有限公司
	钦州保税港区管委

	18
	中马钦州产业园区稀土铝合金电缆项目
	新建
	建设稀土铝合金电缆生产及研发基地。
	2016－2018
	200000
	
	5000
	河北欣意电缆有限公司
	中马钦州产业园区管委

	19
	钦州智能高压输变电设备生产基地
	新建
	年产智能封闭式气体绝缘输电线路（GIL）约24万米、组合电器（GIS）约1120间隔、开关柜（C－GIS）8000台。
	2016－2019
	150000
	
	10000
	维龙（广西）中马电气股份有限公司
	中马钦州产业园区管委

	20
	中马钦州产业园区燕窝加工贸易基地
	新建
	建设毛燕及相关产品储藏间、粪便处理间、提取车间、加工车间及相关配套设施。
	2016－2017
	68900
	
	3000
	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司
	中马钦州产业园区管委

	21
	中马钦州产业园区启动区加工贸易园（标准厂房二期）
	新建
	建筑面积82833平方米，建设标准厂房9栋，配套道路长1480米。
	2016－2017
	18371
	
	15800
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	22
	广西（中马）弘信创业工场智慧园区
	新建
	建筑面积12.2万平方米，建设工业厂房、配套行政办公及生产性服务设施。
	2016－2017
	50000
	
	5000
	广西弘信创业工场有限公司
	中马钦州产业园区管委

	23
	钦州高新区医药电子产业园扶贫创业标准厂房
	新建
	总建筑面积约22万平方米。
	2016－2017
	43900
	
	19900
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	24
	钦州高新区防火隔热玻镁金属复合材料项目
	新建
	年产200万立方米防火隔热玻镁金属复合材料及附属产品。
	2016－2017
	10000
	
	8000
	广西桂鑫新材料科技有限公司
	钦州高新区管委

	25
	钦州高新区ACM活性复合微生物项目
	新建
	建设全功能实验室、微生物扩培中心，生产活性复合微生物制品。
	2016－2017
	10000
	
	6000
	广西浦源天泓生物科技有限公司
	钦州高新区管委

	26
	钦州高新区骏升二期年产2400万台电子产品及光电器件项目
	新建
	建设丝印生产线4条、喷油生产线1条、SMT生产线5条、波峰焊生产线4条、装配生产线16条。
	2016－2017
	7750
	
	5000
	骏升（钦州）科技有限公司
	钦州高新区管委

	27
	钦州高新区道地药材关联产品研发生产基地项目
	新建
	建设保健饮品、中药饮片生产线，年产中药产品3000吨，中药提取物1000吨。
	2016－2017
	6339
	
	2000
	广西一品堂药业有限公司
	钦州高新区管委

	28
	钦州高新区国发海洋生物医药项目
	新建
	建设海洋生物医药生产项目。
	2016－2017
	5000
	
	3000
	钦州医药有限责任公司
	钦州高新区管委

	29
	灵山县六和电子信息产业园标准厂房项目二期工程
	新建
	建设20万平方米标准厂房及配套设施。
	2016－2017
	70000
	
	30000
	广西六和投资有限公司
	灵山县政府

	30
	灵山县年产1.5万吨聚羧酸高性能减水剂及年产3000吨漆包线绝缘漆生产线项目
	新建
	建设年产1.5万吨聚羧酸高性能减水剂和年产3000吨高强度聚酯漆包线绝缘漆生产线。
	2016－2017
	7660
	
	3000
	灵山县长力新型建材有限公司
	灵山县政府

	31
	灵山县冠峰预拌砂浆生产线扩建项目
	新建
	年产预拌砂浆30万吨。
	2016－2017
	6500
	
	3000
	灵山县冠峰水泥制品有限公司
	灵山县政府

	32
	灵山县国合新能源设备制造厂项目
	新建
	建设厂房、办公楼、宿舍，设备安装及道路硬化、绿化等配套基础设施。
	2016－2017
	6000
	
	3000
	灵山县国合新能源设备有限公司
	灵山县政府

	33
	灵山县液化气储配站及石化产品深加工项目
	新建
	一期工程占地约12亩，建设年供应10000吨LPG三类储配站及配套设施。二期工程占地约8亩，建设年供应15000吨石油化工产品调和储备罐区及相关配套设施。
	2016－2017
	2190
	
	1500
	灵山县万和燃气工业有限公司
	灵山县政府

	34
	浦北县农民工创业园孵化基地生产项目
	新建
	建设12万平方米标准厂房。
	2016－2017
	14700
	
	5000
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	35
	浦北县海特建材管桩构件建设项目
	新建
	建筑面积12万平方米，配套建设厂内道路及水电配套设施。
	2016－2018
	24800
	
	5000
	广西浦北海特建材有限公司
	浦北县政府

	36
	浦北县华合塑业塑胶管材制品生产项目
	新建
	年产50000吨PVC－U、PE、PPR塑胶材制品。
	2016－2018
	24000
	
	8000
	广西华合塑业有限公司
	浦北县政府

	37
	浦北县高档家俬及铝门业建设项目
	新建
	建设48条生产线。
	2016－2018
	10800
	
	3000
	广西海龙工艺品有限公司
	浦北县政府

	38
	浦北县年产50000平方米生态环保组合房屋项目
	新建
	年产50000平方米生态环保组合房屋。
	2016－2017
	9300
	
	4500
	广西浦北恩泽再生资源工程有限责任有限公司
	浦北县政府

	39
	浦北县益林木业多层实木地板生产项目
	新建
	年产200万平方米多层实木地板。
	2016－2017
	8800
	
	3000
	浦北县益林木业有限公司
	浦北县政府

	40
	浦北县欧艺家（居）具生产项目
	新建
	建设家具生产线、家居生产线、布画木画生产线、针机织丝绸刺绣车间等15条生产线。
	2016－2017
	2400
	
	1500
	广西欧艺家（居）具有限公司
	浦北县政府

	41
	浦北县诚成农业食品加工项目
	新建
	年产10万吨农业食品。
	2016－2017
	12000
	
	2000
	广西浦北诚成农业食品有限公司
	浦北县政府

	42
	浦北县桂野自行车生产项目
	新建
	年产10万辆自行车。
	2016－2017
	2500
	
	1200
	浦北县桂野自行车有限公司
	浦北县政府

	43
	浦北县建业烘干设备生产项目
	新建
	年产200套烘干设备。
	2016
	2450
	
	2450
	浦北县建业烘干设备制造有限公司
	浦北县政府

	44
	钦南区金窝工业园一区标准厂房
	新建
	总建筑面积16万平方米，综合配套设施面积1.4万平方米。
	2016－2018
	26500
	
	5000
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	45
	钦南区金达利年产55万吨钢管项目
	新建
	建设钢管生产线11条，配套安装生产设备160台（套）。
	2016－2018
	45000
	
	1000
	广西金达利钢业有限公司
	钦南区政府

	46
	钦南区明利化工三期项目
	新建
	年产10万吨湿法磷酸，建设湿法磷酸生产线及配套建设车间、仓库等附属设施。
	2016－2019
	37000
	
	6000
	广西明利化工有限公司
	钦南区政府

	47
	钦南区金雨伞防水金窝科技园项目
	新建
	年产1.2亿平方米建筑防水卷格及其他防水材料5万吨。
	2016－2018
	30000
	
	6000
	广西钦州金雨伞防水科技有限公司
	钦南区政府

	48
	钦南区年产20万吨精选钛矿项目
	新建
	年产20万吨精选钛矿，建设精选钛矿生产线及辅助设施等。
	2016－2019
	15000
	
	5500
	广西广宇矿业投资有限公司
	钦南区政府

	49
	钦南区年产50万方砂浆生产线及年产60万方混凝土搅拌站项目
	新建
	年产50万方砂浆、60万方混凝土，建设2条砂浆生产线、2条混凝土生产线。
	2016－2018
	10200
	
	5000
	钦州市基禾标建材有限公司
	钦南区政府

	50
	钦南区年产35万米新型锌钢护栏项目
	新建
	年产35万米新型锌钢护栏。
	2016－2017
	7150
	
	3500
	广西海峡型材科技有限公司
	钦南区政府

	51
	钦南区年产10000吨pe、pvc各种管材配送物流仓储项目
	新建
	年产10000吨pe、pvc各种管材。
	2016－2017
	6100
	
	4000
	钦州市亨利管业有限公司
	钦南区政府

	52
	钦南区乐家工业废渣综合利用项目
	新建
	年产8018万立方米各类砖。
	2016－2018
	4855
	
	2500
	钦州市乐家新型建筑材料有限公司
	钦南区政府

	53
	钦北区桂科生物柴油项目
	新建
	年用5万吨地沟油转化为生物柴油。
	2016－2017
	35000
	
	20000
	广西桂科生物化工有限公司
	钦北区政府

	54
	钦北区佳和10万平方米标准厂房项目
	新建
	建设10万平方米标准厂房。
	2016－2017
	16000
	
	6000
	钦州市佳和仓储有限责任公司
	钦北区政府

	55
	钦北区喜顺10万平方米标准厂房项目
	新建
	建设10万平方米标准厂房。
	2016－2017
	5000
	
	3000
	钦州市喜顺运输有限公司
	钦北区政府

	56
	钦北区海陆10万平方米标准厂房建设项目
	新建
	建设10万平方米标准厂房。
	2016－2017
	5000
	
	2000
	广西海陆物流有限公司
	钦北区政府

	57
	钦北区玖富2.5万平方米标准厂房项目
	新建
	建设25000平方米标准厂房。
	2016－2017
	3500
	
	2000
	钦州市钦北区玖富选矿厂
	钦北区政府

	58
	钦北区伟业8000平方米标准厂房项目
	新建
	建设8000平方米标准厂房。
	2016－2017
	1350
	
	500
	钦州伟业塑料包装带厂
	钦北区政府

	59
	钦北区新天地年产30万吨饲料项目
	新建
	年产30万吨饲料。
	2016－2017
	12000
	
	8000
	广西新天地农牧集团有限公司
	钦北区政府

	60
	钦北区大北农年产30万吨饲料项目
	新建
	年产30万吨饲料。
	2016－2017
	12000
	
	8000
	南宁大北农农饲料科技公司
	钦北区政府

	61
	钦北区夏友木业人造板项目
	新建
	年产60万张三拼细木工板。
	2016－2017
	5000
	
	2000
	钦州市夏友木业公司
	钦北区政府

	62
	钦北区华荣木业人造板项目
	新建
	年产3.6万立方米三拼细木工板。
	2016－2017
	5000
	
	2000
	钦州市华荣木业公司
	钦北区政府

	63
	钦北区融成木业人造板项目
	新建
	年产3.8万立方米复合多层人造板及三聚氰胺贴面人造生态板。
	2016－2017
	5000
	
	2000
	钦州市融成木业公司
	钦北区政府

	64
	钦北区宸祥木业人造板项目
	新建
	年产3.8万立方米复合多层人造板及三聚氰胺贴面人造生态板。
	2016－2017
	4500
	
	2000
	钦州市宸祥木业公司
	钦北区政府

	（二）
	交通（13个）
	1
	
	
	2073455
	
	132020
	
	

	65
	大塘至浦北高速公路
	新建
	高速公路，钦州段全长112公里。
	2016－2019
	1025000
	
	2000
	广西北部湾投资集团
	市交通运输局

	66
	沿海高速公路南宁－钦州、钦州－防城港段改扩建工程
	新建
	高速公路，钦州段全长66公里，实现6车道改8车道。
	2016－2018
	400000
	
	40000
	广西北部湾投资集团
	市交通运输局

	67
	南宁至钦州公路（南间至黎合江段）改扩建工程
	新建
	一级公路，全长55公里。
	2016－2018
	130900
	
	20000
	市开投集团公司
	市交通运输局

	68
	灵山沙坪至那丽公路那彭至那丽段
	新建
	按一级公路标准建设，全长21公里。
	2016－2018
	60927
	
	2000
	北部湾华侨开发投资有限责任公司
	市交通运输局

	69
	钦州新棠至大垌公路
	新建
	二级公路，全长40公里。
	2016－2018
	22496
	
	5000
	钦北区交通运输局
	钦北区政府

	70
	平马至龙门一级公路
	新建
	一级公路，全长16.8公里。
	2016－2018
	43000
	
	6500
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	71
	G359浦北县东绕城公路
	新建
	二级公路，全长15公里。
	2016－2017
	21138
	
	2500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	72
	浦北县安石至平阳江公路
	新建
	三级公路，全长6.8公里。
	2016
	1020
	
	1020
	浦北县交通运输局
	浦北县政府

	73
	钦州港10万吨级航道改扩建项目
	新建
	对航道起点至大榄坪南作业区段进行加大航道转弯半径和浚深施工。
	2016－2018
	180000
	
	10000
	自治区北部湾港口管理局
	自治区北部湾港口管理局钦州分局

	74
	钦州港金鼓江作业区11#泊位工程
	新建
	新建1个5万吨级散货泊位，年设计通过能力536万吨。
	2016－2018
	52172
	
	10000
	中电投北部湾（广西）热电有限公司
	自治区北部湾港口管理局钦州分局

	75
	钦州港鹰岭作业区2#泊位工程
	新建
	新建1个5万吨油气码头。
	2016－2017
	47000
	
	10000
	广西钦州广源物资供应有限责任公司
	自治区北部湾港口管理局钦州分局

	76
	钦州港金鼓江作业区16#、17#泊位工程及后方石化仓储项目
	新建
	新建2个5万吨液体化工泊位，设计年通过能力为552万吨，码头后方配套石化货物仓储。
	2016－2018
	79029
	
	20000
	广西北港石化码头有限公司
	钦州港区管委

	77
	钦州港三墩作业区通航水域整治工程
	新建
	通航水域长1.5公里，底宽240米，底标高为－8.0米。
	2016－2017
	10773
	
	3000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	（三）
	能源（12个）
	1
	
	
	866197
	
	127210
	
	

	78
	钦州热电厂热电联产项目
	新建
	建设1台35万千瓦热电机组和2台5万千瓦供热机组及脱硫、脱硝、除尘装置和热网工程。
	2016－2017
	360000
	
	40000
	中电投北部湾（广西）热电有限公司
	钦州港区管委

	79
	钦州保税港区110KV港务变电工程
	新建
	建设变电站及高压走廊，全线长约9.23千米。
	2016－2017
	10000
	
	9300
	钦州北部湾港务投资有限公司
	钦州保税港区管委

	80
	中马钦州产业园区协鑫分布式能源项目
	新建
	建设2套75MW天然气联合循环机组。
	2016－2017
	78700
	
	20000
	广西协鑫中马分布式能源有限公司
	中马钦州产业园区管委

	81
	中马钦州产业园区太阳能光伏发电示范工程
	新建
	建设5座规模5MW分布式光伏电站、逆变器及相关配套设施项目。
	2016－2017
	18000
	
	600
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	82
	浦北县龙门风电项目
	新建
	装机容量100Mw。
	2016－2017
	100000
	
	5000
	国投电力控股股份有限公司
	浦北县政府

	83
	钦南区康熙岭200MW渔光互补光伏电站
	新建
	占地6000亩，建设200MW渔光互补光伏电站。
	2016－2018
	160000
	
	2500
	协鑫新能源控股有限公司
	钦南区政府

	84
	钦南区低风速实验风电项目
	新建
	装机容量100Mw。
	2016－2017
	100000
	
	20000
	广西龙源风力发电有限公司
	钦南区政府

	85
	钦州郊区2016年农村电网改造升级工程
	新建
	改造新建10KV及以下台区变压器和线路。
	2016－2017
	11069
	
	8350
	钦州供电局
	钦州供电局

	86
	灵山县2016年农村电网改造升级工程
	新建
	改造新建10KV及以下台区变压器和线路。
	2016－2017
	10347
	
	7420
	钦州供电局
	钦州供电局

	87
	浦北县2016年农村电网改造升级工程
	新建
	改造新建10KV及以下台区变压器和线路。
	2016－2017
	14882
	
	11750
	钦州供电局
	钦州供电局

	88
	虾港变向中马工业园联络原有线路新建两回10kV线路工程I
	新建
	新建4回10kv线路工程，线路长度约16公里。
	2016－2017
	1630
	
	1000
	钦州供电局
	钦州供电局

	89
	钦北区林湖向西再向南新增2回，那前变那葛线改造、皇马10kv配套、那前站新出大寺线等4个工程
	新建
	建设6回线路，线路长度约28公里。
	2016－2017
	1569
	
	1290
	钦州供电局
	钦州供电局

	（四）
	城市基础设施（37个）
	1
	
	
	592478
	
	172510
	
	

	90
	钦州市北部湾大道至中马钦州产业园道路工程
	新建
	按一级公路建设，全长8.54公里。
	2016－2019
	131960
	
	5000
	市开投集团公司
	市住建委

	91
	金海湾西大街扩建工程
	新建
	全长6575米，路面拓宽至70米。
	2016－2018
	72270
	
	5000
	市开投集团公司
	市住建委

	92
	钦州市东环路、钦州东站站前广场及配套道路工程
	新建
	东环路、钦州东站站前广场及配套道路工程。
	2016－2018
	53246
	
	5000
	市开投集团公司
	市住建委

	93
	规划一路（金海湾东大街至平山东大街）
	新建
	全长1547米，宽30米。
	2016－2017
	10319
	
	2000
	市开投集团公司
	市住建委

	94
	乘风大道（金海湾西大街至南区人民医院）
	新建
	全长1560米，宽50米。
	2016
	6000
	
	6000
	市开投集团公司
	市住建委

	95
	小江街（扬帆大道至富民路段）
	新建
	全长490米，宽30米。
	2016－2017
	3745
	
	2000
	市开投集团公司
	市住建委

	96
	钦州市第一水厂取水改造工程
	新建
	建设取水泵房一座，铺设DN1400输水管约4.2公里。
	2016－2017
	4900
	
	800
	市开投集团公司
	市住建委

	97
	钦州市垃圾处理场综合整治工程
	新建
	建设雨污分流系统、渗滤液导排系统、进场道路改造、环境边坡整治、消防及辅助设施等。
	2016－2017
	1500
	
	500
	市开投集团公司
	市住建委

	98
	城区住宅区周边基础设施配套
	新建
	明阳路、水东路、府前路、通富路、龙坪街、赛格都邦国际项目、东方豪庭及江滨豪园配套道路市区部分住宅区周边配套道路及市政基础设施建设。
	2016－2017
	1500
	
	1200
	市住建委及相关房地产公司
	市住建委

	99
	南宁至北海二级公路桅杆坳至清水窝段城市道路工程
	新建
	全长5.5公里，宽50米。
	2016－2017
	40000
	
	15000
	钦州恒远交通投资有限公司
	市交通运输局

	100
	第九届广西（钦州）园博会建设项目
	新建
	建设坭兴陶博物馆、园区景观、园区道路、入园广场、场馆、停车场及配套服务设施等。
	2016
	40000
	
	40000
	钦州恒远交通投资有限公司
	市市政管理局

	101
	城市黑臭水体整治工程
	新建
	城区箱涵、排水干渠清淤疏浚，建成区66个污水直排口进行截流，城市内河、湖泊、水塘等封闭水体检测，控源截污、垃圾清理、生态修复等。
	2016
	10500
	
	10500
	市市政管理局、住建委、水利局、环保局、开投集团公司
	市市政管理局

	102
	城市夜景灯光优化提升工程
	新建
	对城市精品线路、钦江两岸、白石湖片区、火车东站和钦州湾广场等重要节点区域实施夜景灯光优化提升。
	2016－2017
	15000
	
	10000
	市路灯管理处
	市市政管理局

	103
	市区路灯节能改造项目
	新建
	利用高效节能的新光源对现有约1.5万盏高压钠灯传统光源进行节能改造。
	2016－2018
	9000
	
	3000
	市路灯管理处
	市市政管理局

	104
	城区小街小巷道路照明工程
	新建
	对城区打铁巷、番桃巷、丽明巷、板岭村进村道路、公鹅田安置小区道路、石吉西巷、油麻角村安置点、攀桂南巷等约77条无灯街巷安装约1200盏路灯。
	2016
	1200
	
	1200
	市路灯管理处
	市市政管理局

	105
	钦州市公共自行车服务系统
	新建
	建设200个公共自行车站点、80个停车棚，运营3000辆公共自行车。
	2016－2020
	3010
	
	600
	市市政管理局
	市市政管理局

	106
	钦州市数字化城市管理信息系统
	新建
	数字化城市管理系统，实现对城市部件、事件网格化、数字化管理。
	2016
	3000
	
	3000
	市市政管理局
	市市政管理局

	107
	钦州市生活垃圾填埋场库存垃圾转运处置项目
	新建
	对生活垃圾填埋场填埋的垃圾进行就地开挖，就地筛选，将符合要求的垃圾运至市生活垃圾焚烧厂进行焚烧发电处理，不符合要求的垃圾进行相关技术处理后，再运回填埋场按规定标准流程重新填埋。
	2016－2020
	1500
	
	500
	市市政管理局
	市市政管理局

	108
	市区重要路口交通渠化改造
	新建
	对市区内重要路口进行交通渠化改造。
	2016
	1000
	
	1000
	市市政管理局
	市市政管理局

	109
	滨海新城地下综合管廊（菩提路段）
	新建
	全长2430米。
	2016－2017
	17000
	
	2000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	110
	六谷埠大街
	新建
	全长915米，宽20米。
	2016－2017
	4000
	
	1000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	111
	茶山江一支路
	新建
	全长720米，宽60米。
	2016－2017
	3000
	
	2000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	112
	灵山县城北路（马鞍山至吉安大道）
	新建
	全长2500米，宽30米。
	2016－2017
	5000
	
	1500
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	113
	浦北县县城及重点镇供水工程
	新建
	日总供水能力2000吨－50000吨，铺设管网全长243.756公里。
	2016－2018
	57300
	
	6000
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	114
	浦北县北通镇污水处理厂
	新建
	远期3000立方米/日，近期1500立方米/日，配套管网4公里。
	2016－2017
	2500
	
	500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	115
	浦北县龙门镇污水处理厂
	新建
	远期3000立方米/日，近期1500立方米/日，配套管网2公里。
	2016－2017
	2500
	
	500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	116
	浦北县泉水镇污水处理厂
	新建
	远期1500立方米/日，近期500立方米/日，配套管网2公里。
	2016－2017
	2000
	
	500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	117
	浦北县农村生活垃圾乡镇片区处理中心项目
	新建
	新建13个镇农村生活垃圾片区处理中心。
	2016－2018
	3250
	
	500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	118
	浦北县人民公园周边市政道路建设项目
	新建
	全长6公里。
	2016
	4300
	
	4300
	浦北县土地储备中心
	浦北县政府

	119
	钦南区重点镇供水工程
	新建
	改造7个镇供水工程，日供水22000平方米，供水管网80公里。
	2016－2017
	15000
	
	5000
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	120
	钦南区2016年棚户区旧住宅区综合整治工程
	新建
	集镇道路、排水、绿化、亮化工程。
	2016
	4200
	
	4200
	钦南区相关镇政府
	钦南区政府

	121
	钦南区生活垃圾中转运系统工程
	新建
	建设垃圾中转站6座，建筑面积3000平方米，日处理能力472吨。
	2016
	2226
	
	2226
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	122
	钦北区皇马工业园区路网工程
	新建
	建设新城四路、七路、皇马二十路、皇马九路、皇马二十二路、二十四路延长线、皇马十五路，全长3500米。
	2016－2017
	32730
	
	13780
	钦州皇马资产经营有限公司
	钦北区政府

	123
	钦北区新城九路、八路西延长线、皇马五路、大垌八路、大垌三十路
	新建
	全长7717米，宽20－40米。
	2016－2017
	16900
	
	10100
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	124
	钦北区（皇马）供水改造扩建工程
	新建
	原水取水管17公里，近期日供水能力2万吨，远期日供水能力4万吨。
	2016－2017
	6300
	
	3000
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	125
	钦北区（皇马）污水处理厂
	新建
	分三期建设，一期1万吨/日，铺设DN300－1000主管网约25公里。
	2016－2017
	3518
	
	2000
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	126
	钦北区（皇马）污水处理厂尾水生态深度净化工程
	新建
	设计处理污水能力0.5万吨/日，设计流量208吨/小时。
	2016
	1104
	
	1104
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	（五）
	园区基础设施（62个）
	1
	
	
	1152983
	
	518427
	
	

	127
	集装箱CFS项目吹填工程
	新建
	吹填约2600亩。
	2016－2017
	25447
	
	12000
	钦州北部湾港务投资有限公司
	钦州港区管委

	128
	钦州石化产业园交通分流大道
	新建
	新建道路3公里，宽50米（一号路北段－环北路东段－迎宾广场），改造路面4公里，宽50米（中粮－勒沟西大街－果鹰大道）。
	2016－2018
	30000
	
	4000
	钦州港区建设规划办公室
	钦州港区管委

	129
	钦州港鹰岭码头作业区至石化园区公共管廊项目
	新建
	全长4100米。
	2016
	5336
	
	5366
	广西钦州临港石化产业园有限责任公司
	钦州港区管委

	130
	钦州保税港区三号路
	新建
	全长2350米，宽40米。
	2016－2017
	10340
	
	4500
	钦州北部湾港务投资有限公司
	钦州保税港区管委

	131
	钦州保税港区九大街
	新建
	全长1780米，宽60米。
	2016－2018
	11748
	
	4800
	钦州北部湾港务投资有限公司
	钦州保税港区管委

	132
	钦州保税港区二号路维护工程
	新建
	全长4.3公里，新建排水8160米。
	2016
	2500
	
	2500
	钦州北部湾港务投资有限公司
	钦州保税港区管委

	133
	钦州保税港区石化特勤执勤消防站
	新建
	建筑面积9479平方米。
	2016－2017
	11168
	
	500
	武警钦州市消防支队
	钦州保税港区管委

	134
	中石油国家储备库安全隐患整改项目
	新建
	引海水作为库区备用消防水源，在罐区内新建隔堤，库区储罐、走梯防腐。
	2016－2017
	4500
	
	1000
	中石油储备油公司
	钦州保税港区管委

	135
	中马钦州产业园区启动区友谊大道北段（含友谊大桥）
	新建
	全长7500米，宽60米。
	2016－2017
	80000
	
	1000
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	136
	中马钦州产业园区启动区锦绣大道北段（启动区至马莱大道）
	新建
	全长3000米，宽50米。
	2016－2017
	30000
	
	500
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	137
	中马钦州产业园区启动区中马南三街西段（孔雀湾大道－丹桂路）
	新建
	全长600米，宽30米。
	2016－2017
	4926
	
	3000
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	138
	中马钦州产业园区启动区丹菊路（南四街－孔雀湾大道）
	新建
	全长670米，宽30米。
	2016－2017
	4290
	
	3000
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	139
	中马钦州产业园区启动区中马南二街
	新建
	全长978米，宽30米。
	2016－2017
	3170
	
	2500
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	140
	中马钦州产业园区地下综合管廊示范工程
	新建
	全长2800米。
	2016
	19894
	
	19894
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	141
	中马钦州产业园区启动区六钦高速公路西侧防护带绿化工程
	新建
	绿化面积约26万平方米。
	2016－2017
	16900
	
	6000
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	142
	中马钦州产业园区启动区农民安置房
	新建
	建筑面积13万平方米。
	2016－2017
	41760
	
	17070
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	143
	中马钦州产业园区启动区智慧产业园工程
	新建
	建筑面积约7万平方米。
	2016－2017
	20000
	
	1000
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	144
	钦州高新区南环路（进港大道－扬帆大道段）
	新建
	全长3500米，宽60米。
	2016－2018
	24150
	
	8000
	市开投集团公司
	钦州高新区管委

	145
	钦州高新区金州路（金海湾东大街至子才东大街段）
	新建
	全长2600米，宽40米。
	2016－2018
	15110
	
	3000
	市开投集团公司
	钦州高新区管委

	146
	钦州高新区南珠东大街（蓬莱大道至望州北路段）
	新建
	全长700米，宽60米。
	2016
	5000
	
	5000
	市开投集团公司
	钦州高新区管委

	147
	钦州高新区绿州路（南珠东大街至金海湾东大街段）
	新建
	全长1300米，宽40米。
	2016
	4000
	
	4000
	市开投集团公司
	钦州高新区管委

	148
	钦州高新区望州北路（东南街至金海湾东大街段）
	新建
	全长650米，宽40米。
	2016
	3000
	
	3000
	市开投集团公司
	钦州高新区管委

	149
	钦州高新区坭兴街（蓬莱大道至望州北路段）
	新建
	全长700米，宽40米。
	2016
	2500
	
	2500
	市开投集团公司
	钦州高新区管委

	150
	钦州高新区南环路（燕山大道至钦犀公路段）
	新建
	全长1233米，宽60米。
	2016
	13227
	
	13227
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	151
	钦州高新区城南东大街（进港大道至钦犀公路段）
	新建
	全长2165米，宽50米。
	2016
	12448
	
	12448
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	152
	钦州高新区凯翔街（进港大道至钦犀公路段）
	新建
	全长2733米，宽30米。
	2016
	11068
	
	11068
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	153
	钦州高新区留泉街（进港大道至钦犀公路段）
	新建
	全长2511米，宽30米。
	2016
	10169
	
	10169
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	154
	钦州高新区广南路（乐江路至钦犀公路段）
	新建
	全长1808米，宽30米。
	2016
	7322
	
	7322
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	155
	钦州高新区燕山大道
	新建
	全长4158米，宽50米。
	2016－2017
	26901
	
	12440
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	156
	钦州高新区劲松路
	新建
	全长4673米，宽30米。
	2016－2017
	19736
	
	6900
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	157
	钦州高新区勇前路
	新建
	全长3150米，宽30米。
	2016－2017
	12757
	
	4660
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	158
	钦州高新区乐江路
	新建
	全长3816米，宽20米。
	2016－2017
	11972
	
	3100
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	159
	钦州高新区远洋路
	新建
	全长1960米，宽20米。
	2016－2017
	9590
	
	5830
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	160
	钦州高新区7267亩土地平整工程
	新建
	进港公路以东，南北一级公路以南，钦犀公路以西，城南东大街以北7267亩土地征拆及平整。
	2016－2017
	167141
	
	50870
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	161
	钦州高新区医药电子产业园（进港铁路以西片区）4200亩基础设施建设项目
	新建
	建设钦州高新区医药电子产业园（进港铁路以西片区）4200亩土地征拆及平整工程及相关路网。
	2016－2017
	142800
	
	29400
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	162
	钦州高新区医药电子产业园（青龙片区）2815亩土地平整工程
	新建
	2815亩土地平整。
	2016
	64745
	
	64745
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	163
	钦州高新区深圳产业园2600亩土地平整工程
	新建
	2600亩土地平整。
	2016
	59800
	
	59800
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	164
	钦州高新区医药电子产业园2380亩土地征用及平整工程
	新建
	2380亩土地三通一平。
	2016
	54740
	
	54740
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	165
	高新区公共租赁住房项目二期
	新建
	总建筑面积15871平方米。
	2016
	5000
	
	5000
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	166
	灵山县陆屋临港产业园陆阳新城进城大道
	新建
	全长1300米，宽30米。
	2016－2017
	1500
	
	800
	灵山县工业区投资开发有限公司
	灵山县政府

	167
	灵山县六和电子信息产业园安置区道路工程
	新建
	全长1300米，宽20－40米。
	2016－2017
	1350
	
	700
	灵山县工业区投资开发有限公司
	灵山县政府

	168
	灵山县武利工业园进园大道纵二路
	新建
	全长1025米，宽40米。
	2016－2017
	1200
	
	600
	灵山县工业区投资开发有限公司
	灵山县政府

	169
	灵山县十里工业园至檀圩公路
	新建
	全长4.2公里，宽24.5米。
	2016－2018
	8400
	
	1000
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	170
	灵山县武利镇污水处理厂
	新建
	建设近期处理能力0.5万吨/日、远期处理能力1.5万吨/日的污水处理厂一座，污水管网25公里。
	2016－2017
	4800
	
	2000
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	171
	灵山县陆屋镇污水处理厂新光、茶场、陆东片区污水管网工程
	新建
	建设提升泵站一座，污水管网27公里。
	2016－2018
	3700
	
	1700
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	172
	灵山县电子信息产业园片区污水管网工程
	新建
	全长8公里。
	2016－2018
	3800
	
	1000
	广西六和投资有限公司
	灵山县政府

	173
	灵山县武利镇城区供水工程
	新建
	新建取水泵房1座，0.8万吨/日加压站1座，铺设管网约18公里。
	2016－2018
	2800
	
	1000
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	174
	浦北县城工业区农民工创业园土地平整
	新建
	500亩土地平整，建设道路1.5公里，宽24米。
	2016
	5000
	
	5000
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	175
	浦北县寨圩工业区物流园土地平整
	新建
	100亩土地平整。
	2016
	1000
	
	1000
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	176
	浦北县荣和路南段
	新建
	全长3公里，宽24米。
	2016－2018
	3000
	
	500
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	177
	浦北县蕉香路南段
	新建
	全长3公里，宽24米。
	2016－2018
	3000
	
	500
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	178
	浦北县荣和路（东源木业至沙洲路段）
	新建
	全长800米，宽24米。
	2016
	1200
	
	1200
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	179
	浦北县越州大街延长线（三期）道路工程
	新建
	全长700米、宽30米。
	2016
	1050
	
	1050
	浦北县工业区管理委员会
	浦北县政府

	180
	钦南区金窝工业园一区污水处理工程
	新建
	建设提升泵站一座，管网8公里。
	2016－2017
	8900
	
	2000
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	181
	钦南区金窝工业园一区高薪街（金窝大道至九峰山路段）
	新建
	全长2800米，宽30米。
	2016－2017
	5040
	
	2300
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	182
	钦南区金窝工业园一区秀英路（钦犀路至思水街）
	新建
	全长2850米，宽30米。
	2016－2017
	5130
	
	3600
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	183
	钦南区金窝工业园一区嘉薪街（金窝大道至九峰山路段）
	新建
	全长2300米，宽24米。
	2016－2017
	3450
	
	1500
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	184
	钦南区金窝工业园一区磨坊路（高薪街至劳薪街）
	新建
	全长1600米，宽30米。
	2016－2017
	2880
	
	2000
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	185
	钦南区金窝工业园一区凤凰路
	新建
	全长820米，宽12米。
	2016
	1000
	
	1000
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	186
	钦北区生物制药产业园土地平整
	新建
	3500亩土地三通一平。
	2016－2018
	60000
	
	3500
	钦州皇马资产经营有限公司
	钦北区政府

	187
	钦北区皇马工业园区一区、四区土地平整
	新建
	1050亩土地三通一平。
	2016
	18128
	
	18128
	钦州皇马资产经营有限公司
	钦北区政府

	188
	钦北区林木产业园纬七路、经十一路、皇马三路道路工程
	新建
	道路全长1187米，宽12米。
	2016－2017
	1500
	
	500
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	（六）
	房地产（18个）
	1
	
	
	801993
	
	117367
	
	

	189
	恒大御景半岛及小江街配套市政建设项目
	新建
	建筑面积35.88万平方米，排洪渠（含暗渠及明渠）全长约520米，小江街单面全长约350米，配建社区卫生服务站、小区级文化活动室等配套设施。
	2016－2019
	300000
	
	30000
	广西彬晖置业有限公司
	市住建委

	190
	宁越东园
	新建
	建筑面积21.4万平方米。
	2016－2019
	67000
	
	11000
	广西松江房地产开发有限公司
	市住建委

	191
	钦州市廉租住房家兴苑六区Ⅱ标
	新建
	建筑面积7691.39平方米。
	2016－2017
	2000
	
	1000
	市滨海置业集团公司
	市住建委

	192
	河东片区A5－2农民回建安置小区建设工程
	新建
	建筑面积61492.04平方米。
	2016－2017
	2700
	
	1000
	市土地储备中心
	市土地储备中心

	193
	钦州港公租房项目二期
	新建
	建筑面积73926平方米，1071套公租房。
	2016－2017
	28000
	
	9000
	钦州港区建设规划办公室
	钦州港区管委

	194
	中马钦州产业园区跨境电子商务经济合作实验区（安置公寓）
	新建
	建筑面积13万平方米。
	2016－2017
	40226
	
	2000
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	195
	滨海新城茶山江海棠棚户区改造示范小区（一期）
	新建
	建筑面积204740平方米，共安置450户（宅基地安置370户、公寓安置80户）。
	2016－2019
	77188
	
	1500
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	196
	滨海新城横丰（九鸦）安置小区一期搬迁安置房建设项目
	新建
	建筑面积271533.81平方米。
	2016－2018
	60000
	
	1500
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	197
	灵山县湘桂·盛天名城（二期）
	新建
	建筑面积20.6万平方米。
	2016－2019
	31000
	
	15000
	广西湘桂房地产开发投资有限公司
	灵山县政府

	198
	灵山县正元·山水荔城
	新建
	建筑面积170000平方米。
	2016－2017
	30000
	
	10000
	广西地矿正元房地产开发有限公司
	灵山县政府

	199
	灵山县昊焜·现代城
	新建
	建筑面积112277平方米。
	2016－2019
	30000
	
	5000
	广西昊焜房地产开发有限公司
	灵山县政府

	200
	灵山县万家兴购物中心项目
	新建
	建筑面积51600平方米。
	2016－2019
	10000
	
	4000
	广西宏裕房地产开发有限公司
	灵山县政府

	201
	灵山县瑞和城住宅小区项目
	新建
	建筑面积38473.01平方米。
	2016－2019
	5000
	
	2000
	灵山县第四房产开发公司
	灵山县政府

	202
	浦北县棚户区二期改造项目
	新建
	建筑面积384000平方米，改造3492户。
	2016－2018
	47200
	
	4000
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	203
	浦北县2016年保障性住房项目
	新建
	建筑面积32.76万平方米。
	2016－2017
	39312
	
	4000
	浦北县住建局
	浦北县政府

	204
	浦北县农村危房改造项目
	新建
	建筑面积120万平方米。
	2016
	9000
	
	9000
	浦北县住建局
	浦北县政府

	205
	钦北区2015年乡镇公共租赁住房配套基础设施建设项目
	新建
	建设那蒙、青塘、大寺、新棠4个镇公共租赁住房配套基础设施.
	2016
	2367
	
	2367
	钦北区各相关镇
	钦北区政府

	206
	钦北区长滩镇异地新镇建设项目
	新建
	建筑面积4.8万平方米，改造400户。
	2016－2018
	21000
	
	5000
	广西实力房地产有限公司
	钦北区政府

	（七）
	农林水（18个）
	1
	
	
	337827
	
	40864
	
	

	207
	钦州东盟花卉大世界
	新建
	总建筑面积约50万平方米，年种植各种名优花卉约280万株（盆）。
	2016－2019
	223000
	
	6000
	广西钦州市花卉世界农业有限公司
	钦南区政府

	208
	钦南区虾虾乐现代特色农业（核心）示范区建设项目
	新建
	规划面积核心区3500亩、拓展区5000亩、辐射带动区10000亩，主要建设养殖业、种植业、休闲旅游观光业等。
	2016－2018
	23190
	
	5000
	钦州市鑫农农业有限公司
	钦南区政府

	209
	钦南区2016年“双高”糖料蔗基地建设项目
	新建
	规划面积4000亩。
	2016－2017
	2340
	
	1500
	钦南区糖蔗局
	钦南区政府

	210
	钦北区九佰垌现代农业园区建设试点项目
	新建
	规划面积521亩。
	2016－2017
	2250
	
	1250
	平吉镇政府
	钦北区政府

	211
	钦北区2015年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程
	新建
	排水沟7公里，其中衬砌3.9公里，清淤3.1公里。
	2016－2017
	1875
	
	1000
	钦北区水利局
	钦北区政府

	212
	钦北区糖料蔗核心基地建设项目
	新建
	建设小型水源工程、排灌沟渠、集蓄水设施、田间道路、土地平整等。
	2016
	1200
	
	1200
	钦北区农业局
	钦北区政府

	213
	钦州七十二泾海岛保护与开发利用示范项目
	新建
	水下工程潮汐通道海域清淤50公顷，生态护岸总长5.6km；水上工程建设海岛配套基础设施等。
	2016－2019
	11200
	
	3000
	市土地储备中心
	市海洋局

	214
	钦州市青年水闸除险加固工程
	新建
	建设拦河闸、左右岸接头坝、电站进水渠、上下游护坡及进闸道路等。
	2016－2018
	8732
	
	1000
	钦州市青年水闸水利电力管理处
	市水利局

	215
	钦州港区海堤建设工程
	新建
	按20年一遇防潮标准建设堤长20.48公里及25座排涝闸（站）。
	2016－2017
	16000
	
	1000
	钦州港区社会工作局
	钦州港区管委

	216
	浦北县白石水水闸除险加固工程
	新建
	建设拦河闸坝、冲砂闸、引水渠进水口及两岸连接建筑物等。
	2016－2017
	3295
	
	1000
	浦北县水利局
	浦北县政府

	217
	浦北县官垌水闸除险加固工程
	新建
	建设拦河闸坝、冲砂闸、引水渠进水口及两岸连接建筑物等。
	2016－2017
	2812
	
	1000
	浦北县水利局
	浦北县政府

	218
	浦北县2016年农村饮水安全工程
	新建
	建设蓄水池、水泵、管路等，供水规模6000m³/天。
	2016
	3000
	
	3000
	浦北县水利局
	浦北县政府

	219
	浦北县马江福旺镇北兰、坡心防洪治理工程
	新建
	全长4.7公里，新建护岸全长9.3公里穿堤涵管20座，下河阶梯30座。
	2016
	2728
	
	2728
	浦北县水利局
	浦北县政府

	220
	浦北县北通白石水生态果园示范庄节水灌溉工程
	新建
	有效灌溉面积11000亩，防渗衬砌渠道41.21KM，新建、改造饮水坡坝6座、电灌站8座。
	2016
	2000
	
	2000
	浦北县水利局
	浦北县政府

	221
	浦北县水库移民新村建设
	新建
	建设新村25个。
	2016－2017
	1721
	
	1186
	浦北县水库移民工作管理局
	浦北县政府

	222
	钦南区犁头嘴海堤加固工程
	新建
	建设20年一遇海堤加固标准化建设15.743公里。
	2016－2020
	14819
	
	5000
	钦南区水利局
	钦南区政府

	223
	钦南区红龙生态智能龟鳖养殖项目
	新建
	占地51亩，养殖石龟、中华草龟、安南龟、黄缘闭壳龟、金钱龟等种龟。
	2016－2018
	12666
	
	2000
	广西红龙生态农业科技有限公司
	钦南区政府

	224
	钦北区金陵生猪标准化规模场及良种肉猪建设项目
	新建
	年出栏肉猪56000头、瘦肉型优良种猪10500头。
	2016－2017
	5000
	
	2000
	钦州金陵农牧公司
	钦北区政府

	（八）
	服务业（21个）
	1
	
	
	529987
	
	104107
	
	

	225
	CFS项目（集装箱修造、拆拼箱、办理站、物流中心）
	新建
	建设集装箱修造、拆拼箱、仓储、生产标准箱、铁路集装箱中心站等。
	2016－2017
	120000
	
	20000
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	钦州港区管委

	226
	钦州港大榄坪南作业区12#、13#泊位后方物流仓储项目
	新建
	建筑面积21万平方米，建设物流仓库及公共服务用房、堆场及配套设施等。
	2016－2017
	27000
	
	5000
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	钦州港区管委

	227
	钦州永盛石化仓储项目
	新建
	建设2万立方油品罐、2.5万立方化工品罐、汽车装卸平台、火车栈桥等。
	2016－2017
	10000
	
	500
	钦州永盛石油化工有限公司
	钦州港区管委

	228
	钦州港金洋仓储项目
	新建
	建设物流仓储15000平方米及产品交易中心大楼、综合楼。
	2016－2017
	10000
	
	500
	钦州市钦州港金洋仓储有限责任公司
	钦州港区管委

	229
	钦州保税港区国际商品直销中心升级改造项目
	新建
	完善保税网仓、监管平台、电商平台、体验店、环境改造等。
	2016－2017
	40000
	
	5000
	钦州北部湾港务投资有限公司、广西钦保投资有限责任公司
	钦州保税港区管委

	230
	钦州保税港区益盐堂（广西）综合加工物流中心项目
	新建
	规划用地60亩，总面积60200平方米。
	2016－2017
	18000
	
	2000
	广西益盐堂健康盐有限公司
	钦州保税港区管委

	231
	钦州泰禾物流综合园区项目
	新建
	占地200亩，建设综合服务楼、货物配送中心、配送中心等。
	2016－2018
	56000
	
	30000
	广西泰禾物流集团有限公司
	钦州高新区管委

	232
	浦北县容桂商贸城
	新建
	建筑面积41123.21平方米。
	2016－2017
	4500
	
	3000
	广西容桂房地产开发有限公司
	浦北县政府

	233
	浦北县弘盛物流中心
	新建
	建设年货运能力500万吨的物流中心。
	2016－2017
	3800
	
	3000
	浦北县弘盛物流有限公司
	浦北县政府

	234
	浦北县桂粤物流中心
	新建
	建设年货运能力500万吨的物流中心。
	2016
	3307
	
	3307
	浦北县桂粤市场投资有限责任公司
	浦北县政府

	235
	浦北县越州苑商业街
	新建
	建筑面积4117.67平方米。
	2016－2017
	1500
	
	1000
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	236
	钦南区世诚物流仓储基地
	新建
	建筑面积3467.19平方米。
	2016－2017
	3180
	
	2000
	钦州市世诚经贸有限公司
	钦南区政府

	237
	钦北区大寺镇综合商贸城项目
	新建
	总建筑面积550325.23平方米，建设商贸服务、地产等城市综合体项目。
	2016－2018
	60000
	
	5000
	广西北斗投资集团
	钦北区政府

	238
	钦北区小董镇综合商贸城项目
	新建
	占地400亩，建设集商业、办公、娱乐及住宅为一体的商贸综合体。
	2016－2017
	15000
	
	5000
	钦北区住建局
	钦北区政府

	239
	钦北区那蒙镇综合商贸城项目
	新建
	占地800亩，建设集商业、办公、娱乐及住宅为一体的商贸综合体。
	2016－2017
	12000
	
	5000
	钦北区住建局
	钦北区政府

	240
	三娘湾乌雷滨海旅游度假渔村
	新建
	建设木栈步道、旅游购物街、农家特色旅馆和餐饮、新渔村建设等。
	2016－2020
	20000
	
	500
	三娘湾开发投资有限公司
	三娘湾旅游管理区管委

	241
	三娘湾景区基础设施建设
	新建
	建设景区桃花园、景区照明亮化工程、景区天网工程、旅游公厕建设、旅游购物长廊、旅游休憩凉亭等。
	2016－2020
	10000
	
	1500
	三娘湾开发投资有限公司
	三娘湾旅游管理区管委

	242
	三娘湾观潮石至海滨浴场段护堤外的沙滩整治修复工程
	新建
	对海堤外沙滩进行整治修复。
	2016－2017
	1200
	
	800
	钦州市旅游投资有限公司
	三娘湾旅游管理区管委

	243
	灵山县六峰山文化城
	新建
	占地1440亩，建设集观光旅游、休闲养生、科普教育和商业、住宅等于一体的文化城。
	2016－2019
	85000
	
	5000
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	244
	钦南区那雾岭森林公园
	新建
	主要建设进山道路、停车场、大门、游客中心、观光步行道、瞭望台、旅游标识系统等。
	2016－2017
	8500
	
	2000
	钦南区旅游局
	钦南区政府

	245
	钦州高新区科技孵化及研发基地项目
	新建
	总建筑面积约9万平方米。
	2016－2017
	21000
	
	4000
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	（九）
	社会事业（29个）
	1
	
	
	447198
	
	74921
	
	

	246
	市技工学校回迁建设
	新建
	首期用地75亩，建筑面积2.84万平方米。
	2016－2017
	31000
	
	5000
	钦州市技工学校
	市人社局

	247
	市第十三中学
	新建
	建筑面积52892.24平方米，运动场面积18347平方米。
	2016－2017
	13949
	
	1800
	市教育局
	市教育局

	248
	中马钦州产业园区职业教育实训基地项目（互联网安全培训中心）
	新建
	占地50亩，建设实训楼及配套设施。
	2016－2017
	10000
	
	3000
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	249
	中马钦州产业园区第一中学
	新建
	建筑面积约3.29万平方米，其中初中部约1.45万平方米，高中部约1.84万平方米。
	2016－2017
	20000
	
	5000
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	250
	中马钦州产业园区第一小学
	新建
	建筑面积约1.51万平方米，主要建设教学楼、多功能楼、办公楼、宿舍楼、食堂及相关配套设施。
	2016－2018
	9100
	
	2000
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	251
	广西海洋农业职业技术学院
	新建
	规划用地1000亩，其中一期500亩。
	2016－2019
	84800
	
	1500
	广西钦州农业学校
	市滨海新城管委

	252
	钦州学院新校区（二期）
	新建
	建筑面积11.96万平方米，建设公共教学楼、理工科教学楼、综合楼及配套基础设施等。
	2016－2017
	59341
	
	20000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	253
	市外国语学校新校区
	新建
	分两期建设，其中一期按5000名在校生办学规模规划建设，总面积8万平方米。
	2016－2017
	25000
	
	500
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	254
	灵山县文体中心三期建设项目
	新建
	建筑面积6000平方米，建设游泳池、跳水池及附属设施。
	2016－2017
	5500
	
	1000
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	255
	钦州市机动车驾驶人考试中心浦北分考场
	新建
	规划用地40亩，建设科目二及科目三考场硬件建设、综合业务办公楼、相关配套设施等。
	2016－2017
	5500
	
	1500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	256
	钦南区2016年乡镇卫生院公租房项目
	新建
	建筑面积18120平方米，建设292套公租房。
	2016－2017
	1752
	
	780
	钦南区相关镇卫生院
	钦南区政府

	257
	钦南区2016年农村义务教育薄弱学校改造项目
	新建
	建筑面积8800平方米。
	2016－2017
	1529
	
	500
	钦南区各项目学校
	钦南区政府

	258
	钦南区2016年农村中小学校舍维修改造项目
	新建
	建筑面积6000平方米
	2016－2017
	1582
	
	500
	钦南区各项目学校
	钦南区政府

	259
	钦北区2015年第二批农村中小学校舍维修改造项目（打捆8个）
	新建
	校舍面积7553平方米。
	2016
	1241
	
	1241
	钦北区相关中小学
	钦北区政府

	260
	市中西医结合医院迁建项目
	新建
	建筑面积17787.66平方米。
	2016－2017
	5219
	
	3000
	钦州市中西医结合医院
	市卫计委

	261
	中马钦州产业园区医院
	新建
	建筑面积4.18万平方米，设置床位500张，按照三级甲等医院的标准建设。
	2016－2017
	30000
	
	5000
	广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司
	中马钦州产业园区管委

	262
	灵山县中医医院扩建项目
	新建
	建筑面积8万平米，建设医疗区、中医村、老年陪护中心。
	2016－2018
	21000
	
	5000
	灵山县中医院
	灵山县政府

	263
	浦北县越州养老护理院项目
	新建
	一期改建面积1.6万平方米，二期新建面积0.9万平方米，护理养老床位300张。
	2016－2019
	20000
	
	2500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	264
	浦北县殡仪馆项目
	新建
	规划用地45.21亩。
	2016－2017
	3500
	
	1000
	浦北县民政局
	浦北县政府

	265
	浦北县小江、江城街道社区卫生服务中心
	新建
	建筑面积8300平方米。
	2016－2017
	2905
	
	550
	浦北县小江、江城街道社区卫生服务中心
	浦北县政府

	266
	钦北区综合养老院项目
	新建
	建筑面积2.6万平方米，建设综合办公楼、养护楼、老年公寓楼、活动中心、食堂和配套设施等。
	2016－2017
	10000
	
	1000
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	267
	钦北区中医医院住院综合楼建设项目
	新建
	建筑面积10000平方米。
	2016－2017
	3000
	
	1000
	钦北区中医院
	钦北区政府

	268
	钦北区妇幼保健院新生儿疾病筛查业务楼项目
	新建
	建筑面积3600平方米。
	2016－2017
	1230
	
	500
	钦北区妇幼保健院
	钦北区政府

	269
	钦州港新城区邻里中心（体育

公园、综合活动场所）
	新建
	建设1350个座位的体育馆及相关配套运动场等。
	2016－2017
	2500
	
	2100
	钦州港经济技术开发区社会工作局
	钦州港区管委

	270
	钦州港仙岛公园续建工程
	新建
	建设游船码头1000平方米、红树林栈道1200米、道路2000米。
	2016
	1450
	
	1450
	钦州港经济技术开发区建设规划办公室
	钦州港区管委

	271
	钦北区综合健身馆及公共体育场项目
	新建
	室内球馆建筑面积2187平方米，公共体育场占地16亩。
	2016－2017
	1400
	
	500
	钦北区文体广电局
	钦北区政府

	272
	钦州国际海员俱乐部
	新建
	建筑面积14万平方米，建设广西北部湾工人文化宫、国际海员综合大楼、广西劳模疗修养基地酒店。
	2016－2019
	70000
	
	5000
	自治区总工会
	市总工会

	273
	中马钦州产业园区启动区消防站工程
	新建
	建筑面积3788平方米，建设一级普通消防站。
	2016－2017
	1700
	
	1500
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	274
	市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目
	新建
	建设1个600吨级执法船泊位、1个50吨级执法快艇和1个小型执法快艇工作船泊位。
	2016－2017
	3000
	
	500
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	二
	续建项目（191个）
	1
	
	
	9263765
	2932232
	1112780
	
	

	（一）
	工业（23个）
	1
	
	
	898847
	245721
	163800
	
	

	275
	天然气发动机和柴油机项目
	续建
	年产2万台柴油机、5000台天然气发动机。
	2014－2017
	49000
	5500
	10000
	广西北部湾动力有限公司
	钦州港区管委

	276
	钦州港海建石化催化油浆综合利用项目
	续建
	年处理催化油浆10万吨。
	2014－2017
	31928
	2400
	500
	钦州市海建石油化工有限公司
	钦州港区管委

	277
	钦州保税港区金奔腾（钦州）汽车电子技术研发中心项目
	续建
	占地面积11.59亩，建设34204平方米的汽车电子技术研发中心综合楼。
	2013－2017
	15000
	2250
	2000
	广西钦州保税港区金奔腾汽车科技有限公司
	钦州保税港区管委

	278
	中马钦州产业园区科技园（创业孵化基地）项目
	续建
	建筑面积38万平方米。
	2015－2017
	120000
	200
	10000
	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司
	中马钦州产业园区管委

	279
	中马钦州产业园区慧宝源（钦州）生物医药产业建设项目
	续建
	年产片剂60亿片、颗粒剂5000吨、口服液5000吨、糖浆3000吨、酒剂5000吨、酊剂6000吨。
	2013－2017
	90000
	32303
	5000
	广西慧宝源医药科技有限公司
	中马钦州产业园区管委

	280
	中马钦州产业园区启动区加工贸易园（标准厂房一期）
	续建
	建筑面积6.7万平方米。
	2014－2017
	16298
	11065
	3800
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	281
	钦州高新区鲲炎LED外延芯片生产研发基地项目
	续建
	年产124万LED芯片、19.87亿颗灯珠，建设20条MOCVD

生产线。
	2014－2017
	98000
	73800
	3000
	钦州市鲲炎光电科技有限公司
	钦州高新区管委

	282
	钦州高新区宇欣电子电器项目
	续建
	建筑面积15万平方米，建设厂房、仓库、办公楼、宿舍楼及生产辅助楼等。
	2015－2017
	40000
	2676
	3000
	广西钦州宇欣电子科技有限公司
	钦州高新区管委

	283
	钦州高新区鹏大梁山汽车零配件生产项目
	续建
	年产100万件套汽车零配件。
	2015－2017
	36800
	1000
	30000
	广西鹏大梁山汽车配件有限公司
	钦州高新区管委

	284
	钦州高新区逢源新型塑料管材生产项目
	续建
	年产15万吨新型塑料管材，建设10条新型塑料管材生产线。
	2015－2017
	29000
	2000
	20000
	广西逢源实业有限公司
	钦州高新区管委

	285
	灵山县业成化工28万吨甲醛工程项目
	续建
	建设4条年产7万吨的甲醛生产线，年产10万吨胶水和6万立方米胶合板。
	2014－2017
	25000
	8000
	5000
	广西钦州市业成化工有限公司
	灵山县政府

	286
	灵山县宏华年产10万吨不锈钢锭生产线建设项目
	续建
	用地面积约70亩，建设生产车间、仓库等。
	2015－2017
	21000
	6000
	5000
	广西宏华不锈钢有限公司
	灵山县政府

	287
	灵山县出口红木仿古家具生产线建设项目
	续建
	年产2万套红木仿古家具。
	2013－2017
	4500
	600
	2500
	灵山县广灵红木家具有限责任公司
	灵山县政府

	288
	浦北县八角产业开发项目
	续建
	年产“八桂天香”植物黄金调味油、莽草酸350吨，乙醇抗氧化1000吨。
	2015－2017
	30200
	4000
	5000
	广西源鑫生物科技公司
	浦北县政府

	289
	浦北县百路喜速冻食品生产、冷链农副产品配送基地项目
	续建
	建设厂房、综合楼、原材料仓、成品仓、科研及监控中心，购置机械设备及完善相关配套基础设施。
	2015－2017
	3166
	100
	1000
	广西百路喜商贸有限公司
	浦北县政府

	290
	钦南区巨申铜管、钢管加工基地项目
	续建
	建设年产铜管15万吨、钢管钢板100万吨生产线。
	2014－2017
	99600
	24599
	8000
	广西巨申投资有限公司
	钦南区政府

	291
	钦南区年产60万立方米混凝土搅拌站和年产300万米混凝土管桩项目
	续建
	年产60万立方米混凝土、300万米混凝土管桩。
	2013－2017
	16000
	8428
	3000
	钦州市中德顺新型建筑材料有限公司
	钦南区政府

	292
	钦南区年产2万台保险箱生产线项目
	续建
	建设年产2万台保险箱生产线。
	2015－2017
	5500
	2500
	1500
	广西永发保险箱有限公司
	钦南区政府

	293
	钦南区年产10万吨环保型活化胶粉项目
	续建
	新增3条自动化混合搅拌生产线。
	2015－2017
	4200
	2200
	1500
	广西远景橡胶科技有限公司
	钦南区政府

	294
	钦北区卓能50亿安时锂离子动力电池及10万套新能源车电源系统产业化项目项目（一期）
	续建
	生产15亿安时锂离子动力电池、2万套新能源车电源系统。
	2014－2020
	120000
	40000
	30000
	广西卓能新能源科技有限公司
	钦北区政府

	295
	钦北区南海化工硫酸亚铁项目
	续建
	年产35吨硫酸亚铁。
	2014－2017
	22000
	6300
	7000
	钦州南海化工矿业有限公司
	钦北区政府

	296
	钦北区桂金红年产24000吨罐头及年产1000吨白酒和1000吨蛤蚧酒项目
	续建
	年处理新鲜水果24000吨，年产白酒1000吨、蛤蚧酒1000吨。
	2015－2018
	12207
	4800
	3000
	钦州市桂金红贸易有限公司
	钦北区政府

	297
	钦北区南翰标准厂房及配套设施建设项目
	续建
	建筑面积59467.8平方米。
	2015－2017
	9448
	5000
	4000
	广西南翰投资有限公司
	钦北区政府

	（二）
	交通（11个）
	1
	
	
	1016041
	358312
	180900
	
	

	298
	贵港至合浦（钦州段）高速公路
	续建
	高速公路全长96公里。
	2014－2018
	494000
	160000
	100000
	广西北部湾投资集团
	市交通运输局

	299
	钦州火车东站综合客运枢纽

（一期）
	续建
	总建筑面积9574平方米，按一级汽车客运站标准建设，主要建设客运中心、站前广场、停车场等。
	2015－2017
	13599
	3000
	6000
	钦州汇鑫交通投资有限公司
	市交通运输局

	300
	钦州至灵山一级公路陆屋至灵山段
	续建
	一级公路全长85.3公里。
	2014－2017
	163000
	63232
	25000
	灵山县交通运输局
	灵山县政府

	301
	钦北区大寺绕城二级公路
	续建
	绕城二级公路全长4.2公里。
	2015－2017
	3400
	800
	2000
	钦北区交通运输局
	钦北区政府

	302
	金谷港区鹰岭作业区3#、4#泊位工程
	续建
	改建原万吨码头为5万吨级码头，包括2个5万吨级泊位。
	2014－2018
	76600
	25000
	10000
	广西广明码头仓储有限公司
	自治区北部湾港口管理局钦州分局

	303
	钦州港永鑫散货码头
	续建
	建设10万吨级散货泊位1个。
	2014－2017
	54670
	47973
	5400
	广西钦州永鑫港务有限公司
	自治区北部湾港口管理局钦州分局

	304
	金鼓江作业区13#泊位
	续建
	建设5万吨级化工散杂货泊位。
	2014－2017
	35000
	9482
	15000
	钦州临海工业公司、钦州澄星化工科技有限公司
	钦州港区管委

	305
	钦州保税港区3－5#泊位集装箱化改造
	续建
	改造125万平方米散货堆场为集装箱堆场，采购安装集装箱装卸机械。
	2015－2018
	115500
	46655
	7000
	广西北部湾国际集装箱码头有限公司
	钦州保税港区管委

	306
	钦州港鹰岭至石化产业园区铁路
	续建
	建设铁路专用线3.7公里。
	2014－2017
	38200
	370
	5000
	广西玉海铁路发展有限公司
	市铁建办

	307
	新线既有线联接疏解改造工程
	续建
	新建线路2.2公里，联络线1.84公里。
	2015－2017
	19072
	300
	4000
	广西沿海铁路股份有限公司
	市铁建办

	308
	钦港线与钦大线联络线
	续建
	建设联络线800米。
	2015－2017
	3000
	1500
	1500
	广西沿海铁路股份有限公司
	市铁建办

	（三）
	能源（9个）
	1
	
	
	72509
	16671
	16190
	
	

	309
	钦州港110kV三墩（大坑）送变电工程
	续建
	新建1座变电站，主变容量1*50MVA，新建线路36公里。
	2014－2018
	10121
	740
	660
	广西电网有限责任公司
	钦州供电局

	310
	市油路送变电工程
	续建
	新建1座变电站，主变容量180MVA，新建线路35公里。
	2013－2018
	20000
	5000
	1880
	钦州供电局
	钦州供电局

	311
	灵山县110kV清水潭（伯劳）送变电工程
	续建
	新建1座变电站，主变容量1*50MVA，线路23公里。
	2015－2017
	7417
	1420
	1220
	钦州供电局
	钦州供电局

	312
	灵山县110kV荔香（三多）送变电工程
	续建
	新建1座变电站，主变容量1*50MVA，新建线路12公里。
	2013－2017
	5009
	940
	1500
	钦州供电局
	钦州供电局

	313
	钦北区220kV歌标送变电工程
	续建
	新建1座变电站，主变容量1*180MVA，新建线路57公里。
	2014－2017
	15935
	6000
	6000
	钦州供电局
	钦州供电局

	314
	钦北区110kV桃源（大直）送变电工程
	续建
	新建1座变电站，主变容量1*40MVA，新建线路20公里。
	2014－2017
	4989
	1136
	1540
	钦州供电局
	钦州供电局

	315
	钦北区110kV彭良（朱林）送变电工程
	续建
	新建110kV线路11公里。
	2015－2017
	3036
	300
	550
	钦州供电局
	钦州供电局

	316
	钦北区110kV桃源变电站配套35kV线路送出工程
	续建
	新建35kV线路34公里。
	2015－2017
	2258
	415
	1840
	钦州供电局
	钦州供电局

	317
	钦北区220kV歌标（百浪）变110kV配套送出工程
	续建
	新建1座变电站，主变容量1*40MVA，新建线路22公里。
	2015－2017
	3744
	720
	1000
	钦州供电局
	钦州供电局

	（四）
	城市基础设施（27个）
	1
	
	
	577129
	170329
	91450
	
	

	318
	金海湾东大街东延长线（含黎合江环岛改造工程）
	续建
	全长4.6公里，宽70米。
	2015－2017
	50300
	2359
	10000
	市开投集团公司
	市住建委

	319
	环城西路南段（北部湾大道至金海湾西大街）
	续建
	全长6390米，宽60米。
	2013－2017
	47000
	10749
	10000
	市开投集团公司
	市住建委

	320
	环城北路（钦州湾大道至火车东站）
	续建
	全长3645.17米，宽60米。
	2008－2017
	21099
	10159
	6500
	市开投集团公司
	市住建委

	321
	新兴西路（沙井大道至乘风大道段）
	续建
	全长1265米，宽40米。
	2013－2017
	8450
	1889
	1000
	市开投集团公司
	市住建委

	322
	钦江五桥（环城北路桥）
	续建
	全长1340米，桥梁长636米，其中主桥长约295米。
	2013－2017
	29125
	7043
	8000
	市开投集团公司
	市住建委

	323
	乘风大桥（大榄江桥）
	续建
	全长500米，宽50米，其中主桥长252米。
	2013－2017
	10486
	1256
	2000
	市开投集团公司
	市住建委

	324
	河东供水管网工程
	续建
	铺设供水管网135.74公里，建设加压泵站一座。
	2015－2020
	40354
	20434
	500
	市开投集团公司
	市住建委

	325
	河东新区供水工程
	续建
	铺设滨海新城区、垃圾焚烧发电厂、三水厂供水配套管网、中兴路、犀牛脚三娘湾片区等供水管网，铺设给水管网32.8公里。
	2015－2017
	9322
	1651
	2000
	市开投集团公司
	市住建委

	326
	钦州市城市供水设施技改项目
	续建
	建设供水中心调度站建设、水质监测站、第一供水厂泥水处理系统、第一水厂自控改造工程。
	2015－2017
	4231
	1405
	500
	市开投集团公司
	市住建委

	327
	城市临时停车场项目
	续建
	建设面积545.4892亩，建设茅尾海停车场、九鸦村停车场、海棠村停车场、钦陆停车场、南北停车场5个综合停车服务区。
	2014－2017
	10244
	4581
	1500
	市开投集团公司
	市住建委

	328
	市城区内涝治理工程
	续建
	排水管道及其附属设施改造和建设，雨水管网、小街小巷污水管网清淤，排水泵站建设。
	2014－2017
	19110
	2290
	4700
	市开投集团公司、市市政管理局
	市市政管理局

	329
	市城区断头路、小街小巷及半边路改建工程
	续建
	城区断头路、小街小巷及半边路建设、改造。
	2012－2017
	11565
	6704
	4150
	市开投集团公司、市市政管理局
	市市政管理局

	330
	市城区地下管沟工程
	续建
	管沟长度44千米。
	2015－2017
	2700
	1000
	1500
	钦州市开投资产经营有限公司
	市市政管理局

	331
	林湖森林公园
	续建
	建设公园大门、湖、道路修建和服务设施等。
	2012－2017
	24000
	11718
	600
	钦州市建恒森林建设投资有限公司
	市市政管理局

	332
	北部湾大道二期
	续建
	全长13.7公里，拓宽至60米。
	2012－2017
	107024
	48586
	5000
	市开投集团公司
	市滨海新城管委

	333
	安州大道西段（环岛路－北部湾大道）
	续建
	全长3197.53米，宽50米。
	2014－2017
	36920
	747
	3000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	334
	安州大道中段（滨海大道至嘉兴街）
	续建
	全长2158.63米，宽50米。
	2013－2017
	30437
	9470
	3000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	335
	新城大街一期
	续建
	全长2533.593米，宽60米。
	2013－2017
	26725
	4579
	3000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	336
	菩提路（嘉兴街－金海湾东大街）
	续建
	全长2433.136米，其中南段（嘉兴街－平山大街）长1461.137米、宽42米，北段（平山大街－金海湾东大街）长971.999米、宽30米。
	2013－2017
	13100
	3018
	3000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	337
	嘉兴街
	续建
	全长3464米，宽40米。
	2015－2018
	13924
	330
	500
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	338
	白石湖启动区中央景观大道
	续建
	全长1650米，宽40米。
	2015－2018
	10894
	551
	500
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	339
	辣椒槌片区路网工程
	续建
	秀川路长746米、宽20米，锦川路长1200米、宽20米，纳海路长2995米、宽30/20米。
	2014－2017
	16200
	2510
	12000
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委

	340
	灵山县荔香大道二期工程（鸟官塘—沙路小学）
	续建
	全长1250米，宽50米。
	2015－2017
	13300
	8500
	3000
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	341
	浦北县金浦大街延长线
	续建
	全长1530米，宽60米。
	2015－2017
	3419
	300
	1000
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	342
	钦南区那丽镇污水处理厂项目
	续建
	建设日处理污能力1000吨污水处理厂一座，管网4公里。
	2015－2017
	2000
	500
	1000
	钦南区那丽镇政府
	钦南区政府

	343
	钦北区污水处理厂项目
	续建
	建设小董、大寺、平吉、那蒙4个镇处理厂及配套管网。
	2015－2017
	10000
	5500
	2000
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	344
	钦北区新城区道路工程
	续建
	修建新城八路、新城十四路、新城五路、新城十六路道路及绿化工程，道路全长2880米。
	2015－2017
	5200
	2500
	1500
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	（五）
	园区基础设施（22个）
	1
	
	
	962075
	351355
	158100
	
	

	345
	三墩吹填及围堰工程
	续建
	吹填1386亩，围堰建设。
	2015－2017
	35000
	10000
	12000
	钦州北部湾港务投资有限公司
	钦州港区管委

	346
	中船钦州大型海工修造及保障基地项目（一期）平整工程
	续建
	吹填1287亩。
	2013－2017
	71721
	38950
	1000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	347
	金鼓江西岸土地平整（吹填）工程
	续建
	吹填1400亩。
	2012－2017
	37208
	25170
	1000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	348
	钦州港新城区路网二期工程
	续建
	建设6条道路，全长为12.76公里。
	2011－2017
	118073
	31560
	60000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	349
	钦州港大榄坪至三墩公路
	续建
	全长13230米，宽24.5米。
	2009－2018
	83436
	55254
	5000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	350
	钦州港大榄坪物流区第七大街
	续建
	全长6524米，宽50米。
	2011－2017
	49911
	16500
	500
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	351
	钦州港大榄坪物流区第六大街
	续建
	全长4421米，宽50米。
	2010－2017
	34173
	18202
	500
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	352
	钦州港丹竂大街工程（大榄坪一号路北段）
	续建
	全长2890.323米，宽60米。
	2011－2017
	27420
	18340
	3000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	353
	钦州保税港区海关大楼
	续建
	建筑面积12700平方米。
	2014－2017
	9880
	5255
	700
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	354
	钦州保税港区边防检查指挥中心
	续建
	建筑面积10900平方米。
	2014－2017
	8332
	6835
	700
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	355
	钦州保税港区海事综合业务用房
	续建
	建筑面积8160平方米。
	2014－2017
	7200
	3198
	500
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	356
	钦州保税港区出入境检验检疫局综合楼
	续建
	建筑面积8160平方米。
	2014－2017
	6000
	3582
	800
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	357
	钦州港大榄坪污水处理厂及管网一期工程
	续建
	建设近期日处理能力5万吨污水处理厂一座，管网63.6公里。
	2009－2017
	35155
	20000
	3000
	广西北投水务有限公司
	钦州港区管委

	358
	中马钦州产业园区启动区综合配套设施建设工程
	续建
	建筑面积18.12万平方米。
	2015－2019
	127500
	7294
	14700
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	359
	中马钦州产业园区启动区中马南五街
	续建
	全长3138米，宽60米。
	2015－2017
	29507
	4264
	10000
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	360
	中马钦州产业园区启动区道路控制绿带（不包含道路绿化）
	续建
	绿化面积约56万平方米。
	2015－2017
	26930
	7410
	10000
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	361
	中马钦州产业园区启动区丹桂路
	续建
	全长1.8公里，宽30米。
	2015－2017
	10694
	3041
	4600
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	362
	中马钦州产业园区启动区丹兰路
	续建
	全长1680米，宽30米。
	2014－2017
	8919
	4268
	3800
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	363
	中马钦州产业园区启动区孔雀大道
	续建
	全长2923米，宽60/50米。
	2014－2017
	28268
	20259
	4900
	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司
	中马钦州产业园区管委

	364
	坭兴陶文化创意产业园（千年古陶城一期）
	续建
	建设标准厂房、生活配套区、院落式厂房、商业街、博物馆、大师工作室、水系景观及路网等配套设施。
	2013－2017
	149249
	47373
	14700
	市开投集团公司
	市工信委

	（1）
	规划三路
	续建
	全长486米，宽30米。
	
	4066
	
	50
	
	

	（2）
	古陶大道（规划四路）
	续建
	全长1466米，宽30米。
	
	8982
	
	400
	
	

	（3）
	规划五路
	续建
	全长500米，宽20米。
	
	1867
	
	50
	
	

	（4）
	规划六路
	续建
	全长432米，宽20米。
	
	2238
	
	50
	
	

	（5）
	规划八路
	续建
	全长689米，宽20米。
	
	2532
	
	200
	
	

	（6）
	生活配套区
	续建
	建筑面积95354.16平方米，建设职工休息用房及配套设施。
	
	25586
	
	50
	
	

	（7）
	院落式厂房一期
	续建
	建筑面积117586平方米，建设院落式厂房及配套设施。
	
	31854
	
	4200
	
	

	（8）
	商业街一期（含两个地块水景）
	续建
	建筑面积37611.59平方米，建设商铺21栋共134间。
	
	16460
	
	3200
	
	

	（9）
	博物馆
	续建
	建筑面积12098.6平方米，建设博物馆、研究所、培训中心及配套设施。
	
	23733
	
	5000
	
	

	（10）
	大师工作室
	续建
	建筑面积17800平方米，建设大师工作室、坭兴陶产业园次入口门楼和停车场及配套设施。
	
	12388
	
	500
	
	

	（11）
	水系景观
	续建
	建设水系绿化、亮化、驳岸景观、给排水及其他配套设施等。
	
	18016
	
	100
	
	

	（12）
	110KV高压线
	续建
	线路全长4.28千米，其中架空线路3.44千米，电缆线路0.84千米。
	
	1528
	
	900
	
	

	365
	浦北县龙门工业园区基础设施建设项目
	续建
	建污水处理厂1座，排水管道5公里，供水管道10公里，道路硬底化5公里，宽9米。
	2015－2020
	30000
	3000
	2000
	浦北县工信局
	浦北县政府

	366
	钦南区大番坡镇大窝口村回建安置点（园区搬迁安置项目）
	续建
	平整土地200亩，建设272套安置房基础。
	2014－2017
	27500
	1600
	4700
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	（六）
	房地产（58个）
	1
	
	
	3694502
	1300436
	304300
	
	

	367
	长融·人和春天
	续建
	建筑面积102.2万平方米。
	2010－2018
	285772
	222000
	5000
	广西长融置业有限公司
	市住建委

	368
	三祺·长岛花园
	续建
	建筑面积84万平方米。
	2011－2019
	246000
	17440
	7000
	广西海巍实业公司
	市住建委

	369
	皇庭天麓湖
	续建
	建筑面积40万平方米。
	2012－2017
	200000
	73000
	12000
	钦州市皇庭房地产开发公司
	市住建委

	370
	钦州北部湾中心
	续建
	建筑面积18.07万平方米。
	2015－2019
	135000
	1000
	25000
	广西中金房地产开发有限公司
	市住建委

	371
	天和府邸
	续建
	建筑面积32.65万平方米。
	2012－2017
	110000
	95000
	10000
	钦州天和置业有限公司
	市住建委

	372
	恒祥豪苑一期
	续建
	建筑面积36.37万平方米。
	2010－2017
	100742
	93000
	3000
	广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司
	市住建委

	373
	泰禾·江山美地
	续建
	建筑面积58万平方米。
	2013－2017
	100000
	47000
	5000
	钦州骏源房地产开发公司
	市住建委

	374
	翰林尊府
	续建
	建筑面积30.61万平方米。
	2010－2017
	70000
	55000
	7000
	钦州市天元房地产开发公司
	市住建委

	375
	人和春天大型城市综合体及配套设施项目
	续建
	建筑面积15.8万平方米。
	2015－2017
	51000
	25000
	10000
	广西长融置业有限公司
	市住建委

	376
	七里香溪
	续建
	建筑面积48万平方米。
	2008－2017
	50000
	54496
	8000
	广西地矿正元房地产开发有限公司
	市住建委

	377
	盛世嘉园
	续建
	建筑面积31万平方米。
	2015－2017
	50000
	5000
	5000
	广西正坤置业投资有限公司
	市住建委

	378
	钦城一品
	续建
	建筑面积约13万平方米。
	2013－2017
	42026
	24780
	5000
	广西东日光大建设投资有限公司
	市住建委

	379
	正坤大厦
	续建
	建筑面积8.02万平方米。
	2014－2017
	35000
	22400
	4000
	广西正坤置业投资有限公司
	市住建委

	380
	丰汇广场
	续建
	建筑面积32万平方米。
	2011－2017
	34000
	24000
	3000
	钦州市广越置业公司
	市住建委

	381
	世洋丽豪园
	续建
	建筑面积17.6万平方米。
	2013－2017
	30450
	26500
	1000
	世洋置地开发（广西）有限公司
	市住建委

	382
	泰禾·盛世名门
	续建
	建筑面积12万平方米。
	2009－2017
	26000
	13000
	5000
	广西钦州泰禾运输集团有限责任公司
	市住建委

	383
	赛格都邦国际
	续建
	建筑面积6.46万平方米。
	2013－2017
	15000
	3000
	8000
	钦州市新时代房地产开发股份有限公司
	市住建委

	384
	滨海华都
	续建
	建筑面积73351平方米。
	2011－2018
	14789
	3870
	2500
	钦州市鸿星房地产开发公司
	市住建委

	385
	小江片区棚户区改造工程
	续建
	东南一队安置回建房、扬帆大道南延长线石江渡安置用地回填工程、麦德来建材城北面安置小区、冯子材故居周边农村回建房及周边道路工程、清华同方邱屋队回建房工程、E2地块安置回建工程、扬帆大道南延长线黄岐洞回建房基础工程、城市生活垃圾无害化处理场搬迁安置回建工程、坭兴陶文化创意产业园黎合江村安置小区等子项目。
	2012－2017
	71967
	9587
	3600
	市开投集团公司
	市住建委

	386
	钦州市沙坪村城中村改造项目（一期）
	续建
	建筑面积99886.4平方米，改造105户。
	2015－2018
	26875
	1000
	2000
	广西双鹏置业有限公司
	市住建委

	387
	钦州市上沙城市棚户区改造项目
	续建
	建筑面积44000平方米，改造94户。
	2015－2018
	21630
	35
	2000
	广西中杰置业有限公司
	市住建委

	388
	钦州市生活垃圾无害化处理场搬迁安置回建工程
	续建
	建筑面积81077平方米。
	2014－2017
	20000
	5875
	2000
	市开投集团公司
	市住建委

	389
	金德大厦
	续建
	建筑面积为21406平方米。
	2015－2017
	5500
	200
	1000
	钦州市金德房地产开发有限公司
	市住建委

	390
	钦州港新城区城中村改造项目一期工程
	续建
	建筑面积218723平方米，其中高层回建房720套、多层宅基地房1200套。
	2015－2020
	84510
	1000
	3000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	391
	钦州港新城区城中村改造二期项目Ⅰ期工程（农民回建房二期Ⅰ期工程）
	续建
	建筑面积18万平方米，建设宅基地747套。
	2014－2017
	44795
	7050
	2000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	392
	北部湾国际大酒店及北部湾国际广场
	续建
	建筑面积12.7万平方米。
	2011－2017
	200000
	92100
	30000
	钦州市天骄投资有限公司
	市滨海新城管委

	393
	辣椒槌茂盛拆迁安置小区二期工程
	续建
	建筑面积28.5万平方米。
	2014－2017
	80820
	15625
	5500
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	394
	滨海新城13号地块就业安置用地项目
	续建
	建筑面积21.6万平方米，建设住房1087套。
	2014－2017
	46027
	12438
	8000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	395
	白石湖启动区8号地块拆迁安置房
	续建
	建筑面积204693平方米，安置性住房1497套。
	2013－2017
	44851
	13540
	1800
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	396
	市滨海新城茶山江安置小区
	续建
	建筑面积15万平方米。
	2014－2017
	43925
	6568
	500
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	397
	疍家风情小镇
	续建
	建筑面积9.9万平方米。
	2014－2017
	26091
	8780
	10000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	398
	东盟生态园酒店
	续建
	建筑面积4.7万平方米。
	2015－2017
	37600
	9111
	5000
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委

	399
	钦州屹立·山海颂
	续建
	建筑面积13万平方米。
	2015－2017
	27995
	10000
	4000
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委

	400
	安惠二园一期
	续建
	建筑面积4万平方米，建设664套公租房。
	2014－2017
	14742
	7795
	4000
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	401
	B1安置回建房
	续建
	建筑面积197351.2万平方米，建设39幢住宅和一处邻里中心。
	2011－2017
	29207
	23908
	2000
	广西钦州市河东工业园区开发有限公司
	钦州高新区管委

	402
	灵山县金元国际
	续建
	建设面积104万平方米。
	2015－2018
	310000
	20000
	7000
	灵山县骄丰化工有限公司
	灵山县政府

	403
	灵山县泰禾凯旋广场
	续建
	建筑面积25万平方米。
	2014－2017
	55000
	6500
	10000
	泰禾实业开发集团有限公司
	灵山县政府

	404
	灵山县平南镇进城大道及茶叶产业城项目
	续建
	建筑面积约为16万平方米，平南镇进城大道长约800米，宽12米。
	2015－2018
	35700
	10500
	8000
	灵山县易乐居房地产开发有限公司
	灵山县政府

	405
	灵山县陆屋镇陆阳新城商业广场一期
	续建
	建筑面积150000平方米。
	2015－2017
	20000
	5000
	6500
	广西联华房地产开发有限公司
	灵山县政府

	406
	浦北县榕侨阳光城二期工程
	续建
	建筑面积176000平方米。
	2012－2017
	188000
	4300
	800
	广西榕侨置业有限公司
	浦北县政府

	407
	浦北县晨华城市广场
	续建
	建筑面积623195平方米。
	2012－2019
	120000
	18500
	2500
	浦北晨华置业有限公司
	浦北县政府

	408
	浦北县商业街
	续建
	建筑面积249742.94平方米。
	2013－2017
	30000
	24233
	3000
	浦北希望房地产开发有限公司
	浦北县政府

	409
	浦北县万荣华府
	续建
	建筑面积149398.74平方米。
	2011－2017
	30000
	21000
	2000
	广西万荣房地产开发有限公司
	浦北县政府

	410
	浦北县浦东新城
	续建
	建筑面积269744平方米。
	2012－2017
	25722
	11210
	3500
	广西聚丰源房地产开发有限公司
	浦北县政府

	411
	浦北县风光100·城市名园
	续建
	建筑面积113832.12平方米。
	2012－2017
	25000
	8241
	800
	广西天野置业投资有限责任公司
	浦北县政府

	412
	浦北县保障性住房项目
	续建
	建筑面积26.23万平方米。
	2015－2017
	23042
	7600
	2800
	浦北县住建局
	浦北县政府

	413
	浦北县万昌农业
	续建
	建筑面积128491.34平方米。
	2013－2017
	23000
	2897
	1500
	广西源升房地产开发有限公司
	浦北县政府

	414
	浦北县张黄中央财富广场
	续建
	建筑面积6万平方米。
	2013－2017
	16380
	7500
	2000
	浦北县金创置业有限公司
	浦北县政府

	415
	浦北县天隆万象城
	续建
	建筑面积49800平方米。
	2012－2018
	13300
	12012
	1500
	广西天隆房地产开发有限公司
	浦北县政府

	416
	浦北县越州尚城
	续建
	建筑面积14万平方米。
	2014－2017
	12000
	6000
	2500
	广西大鑫房地产开发有限责任公司
	浦北县政府

	417
	浦北县茂源地王国际
	续建
	建筑面积19490.96平方米。


	2015－2017
	12000
	1500
	2000
	广西浦北县茂源城市投资有限公司
	浦北县政府

	418
	浦北县金浦御品
	续建
	建筑面积70791.15平方米
	2012－2017
	10500
	8595
	1500
	广西明居房地产开发有限公司
	浦北县政府

	419
	浦北县金浦商汇
	续建
	建筑面积17881平方米。
	2014－2017
	8000
	5750
	500
	防城港奕信商贸有限责任公司
	浦北县政府

	420
	浦北县古越王朝
	续建
	建筑面积15785.8平方米。
	2014－2017
	2700
	1000
	1000
	柳州金城房地产开发有限公司
	浦北县政府

	421
	钦北区咸亨康桥1209
	续建
	建筑面积约82万平方米。
	2015－2017
	150000
	27000
	10000
	广西咸亨房地产开发有限公司
	钦北区政府

	422
	钦州碧桂园
	续建
	建筑面积80万平方米。
	2015－2017
	58197
	20000
	10000
	广西钦州市碧桂园房地产开发有限公司
	钦北区政府

	423
	钦北区海润百利尊品
	续建
	建筑面积22.4万平方米。
	2015－2017
	56000
	19000
	5000
	钦州市海润置业有限公司
	钦北区政府

	424
	钦北区海伦堡·东方
	续建
	建筑面积246161.08平方米。
	2013－2017
	47646
	22000
	8000
	钦州市宏康房地产开发有限公司
	钦北区政府

	（七）
	农林水（9个）
	1
	
	
	356731
	126165
	35600
	
	

	425
	广西农垦荔枝生态产业园项目
	续建
	占地600亩，建设荔枝博物馆（品种展示）、荔枝产业研发。
	2015－2017
	15000
	10500
	3000
	广西丰乐有限公司
	灵山县政府

	426
	钦南区康熙万亩富硒水稻机械化种植示范基地
	续建
	建设万亩水稻机械化种植示范基地。
	2014－2018
	6021
	1560
	3000
	钦南区康熙农业种养专业合作社
	钦南区政府

	427
	钦南区嫦娥垌万亩火龙果核心示范区建设项目
	续建
	培育优质火龙果母本，种植“嫦娥1号”和“桂红龙1号”等自授粉新品种。
	2015－2017
	10000
	2500
	3600
	广西得信农业有限公司
	钦南区政府

	428
	钦北区国家农业综合开发现代农业园区试点项目
	续建
	建设5000亩水稻连片规模种植示范区，修建渠道31.2公里，渠道清淤5.3公里，新建抽水泵站及配套斗涵等。
	2015－2017
	10000
	300
	1000
	钦北区农业综合开发办公室
	钦北区政府

	429
	钦州湾堤围工程大灶江堤段
	续建
	建设20年一遇标准海堤4.98公里。
	2014－2017
	6068
	3000
	1000
	钦州市钦江防洪堤管理处
	市水利局

	430
	钦州湾堤围工程平山堤段
	续建
	建设20年一遇标准海堤3.719公里。
	2014－2017
	4162
	2000
	1000
	钦州市钦江防洪堤管理处
	市水利局

	431
	茅尾海东岸综合整治工程
	续建
	建设亲水型人工海岸线、景观型人工岸线和自然生态岸线，清淤面积10.4平方千米，清淤土方2452.5万立方米。
	2012－2017
	97900
	46745
	10000
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	432
	茅尾海沙井岛东岸综合整治工程
	续建
	建设码头型人工海岸线、亲水型人工海岸线、景观型人工岸线和自然生态岸线，清淤面积7.9平方千米，清淤土方1833.4万立方米。
	2012－2017
	81600
	50660
	5000
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	433
	中国龟谷
	续建
	建设养殖、贸易、旅游观光一体化龟鳖养殖示范基地，年销售龟鳖170万只。
	2014－2018
	125980
	8900
	8000
	广西兴联投资置业有限公司
	钦南区政府

	（八）
	服务业（16个）
	1
	
	
	1541812
	343465
	121660
	
	

	434
	中国广西东盟商贸城一期项目
	续建
	建筑面积26.6万平方米。
	2013－2017
	340000
	81513
	12000
	广西中裕置业发展有限公司
	市住建委

	435
	北部湾国际建材商贸城四期
	续建
	建设酒店62467.87平方米，大型商场10196.09平方米。
	2015－2017
	27000
	5000
	7000
	钦州麦德来商城置业有限公司
	市住建委

	436
	中国东盟（钦州）农产品大市场
	续建
	建设冷库15000平方米。
	2014－2018
	100369
	56000
	2000
	钦州宏进农产品批发市场有限公司
	市商务局

	437
	灵山县浙商国际商贸城项目
	续建
	建筑面积526490平方米。
	2015－2018
	150000
	17000
	15000
	广西京昆置业有限公司
	灵山县政府

	438
	灵山大型农产品综合交易市场
	续建
	建筑面积43.5万平方米，建设农副产品交易市场、冷库、物流中心及配套设施。
	2014－2017
	91500
	13725
	8000
	广西灵山三科控股集团
	灵山县政府

	439
	灵山县花生新天地建设项目
	续建
	建筑面积约3万平方米，建设集休闲、娱乐、餐饮、购物于一体的购物中心。
	2015－2018
	15000
	8500
	2000
	灵山县大有人防工程建设投资有限公司
	灵山县政府

	440
	浦北县深澳建材商贸城
	续建
	建筑面积195016.08平方米。
	2012－2017
	25000
	11019
	2500
	广西浦北深澳建材商贸有限公司
	浦北县政府

	441
	浦北县电子商务进农村综合示范项目
	续建
	县、镇、村三级电子商务服务体系及物流体系建设。
	2015－2017
	4000
	1000
	2000
	广西兴华建设集团有限公司
	浦北县政府

	442
	钦州市火龙果农业文化休闲园项目
	续建
	占地3986亩，建设综合服务区、生态农业种植区、休闲娱乐度假区、中马风情体验区等4大功能区。
	2014－2020
	37885
	2400
	1500
	广西龙玛旅游开发有限公司
	市旅发委

	443
	北部湾钻石海岸国际海鲜城项目
	续建
	建筑面积11.7万平方米
	2011－2017
	52600
	32000
	5000
	广西钻石海岸房地产投资有限公司
	市滨海新城管委

	444
	八寨沟旅游区改造提升工程
	续建
	用地面积约3262.22公顷，包括景区基础设施建设（景区形象大门、停车场、景区内标示系统、道路改造等）、景观工程、旅游设施以及绿化工程等。
	2014－2017
	14789
	7680
	1500
	钦州市滨海新城置业集团有限公司
	市滨海新城管委

	445
	麻蓝岛·海豚湾国际文化旅游度假区项目
	续建
	建设海上乐园、宾馆、单体式酒店、路网、沙滩修复整治等。
	2013－2018
	500000
	92520
	15000
	广西滨海基础设施投资开发有限责任公司、钦州美东投资置业有限责任公司
	三娘湾旅游管理区管委

	446
	灵山县烟霞山风景区建设项目
	续建
	规划面积约10000亩，建设综合服务区、休闲度假区、农业产业区、国际拓展区峡谷探秘游览区等。
	2014－2022
	12000
	7200
	1000
	灵山县峡客生态旅游开发有限公司
	灵山县政府

	447
	浦北县五皇山旅游开发项目
	续建
	建筑面积32000平方米，建设游客中心、景观大门、地质博物馆、金童溪、玉女溪、五皇禅寺等。
	2013－2018
	62000
	6000
	12000
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	448
	钦州市技术转移中心一期合作建设项目
	续建
	建筑面积34.36万平方米。
	2015－2017
	102300
	1500
	33000
	钦州市技术转移中心、广西东方正元集团有限公司钦州分公司
	市科技局

	449
	钦州市高新技术产业服务中心项目
	续建
	建筑面积31959.36平方米。
	2015－2017
	7369
	408
	2160
	钦州市高新技术产业服务中心
	市科技局

	（九）
	社会事业（16个）
	1
	
	
	144119
	19778
	40780
	
	

	450
	市第15中学（体育运动学校）
	续建
	校舍面积33344平方米，运动场面积17400平方米。
	2015－2017
	13344
	100
	4500
	市教育局、市体育局
	市教育局

	451
	市师范学校附属小学迁建项目
	续建
	建筑面积21991平方米。
	2015－2017
	8418
	3425
	3000
	市土地储备中心
	市土地储备中心

	452
	钦州港丹寮回建区小学
	续建
	建筑面积8900平方米。
	2015－2017
	3000
	200
	1800
	钦州港区社会工作局
	钦州港区管委

	453
	钦州港第四小学新校区
	续建
	建设面积约9600平方米。
	2014－2017
	3000
	1235
	900
	钦州港区社会工作局
	钦州港区管委

	454
	灵山县教育新区项目
	续建
	建筑面积214410平方米。
	2015－2018
	47449
	2500
	3000
	灵山县教育局
	灵山县政府

	455
	浦北县第四中学
	续建
	建筑面积34453平方米。
	2015－2017
	15000
	700
	9000
	浦北县第四中学
	浦北县政府

	456
	市食品药品检验所业务实验楼项目
	续建
	建筑面积7982.74平方米。
	2015－2017
	4122
	1138
	1580
	钦州市食品药品检验所
	市食品药品监管局

	457
	市一医院艾滋病治疗专区建设项目
	续建
	建筑面积10000平方米。
	2015－2017
	3785
	30
	2000
	钦州市第一人民医院
	市卫计委

	458
	市一医院全科医生培养基地项目
	续建
	建筑面积6500平方米。
	2012－2017
	2600
	150
	1500
	钦州市第一人民医院
	市卫计委

	459
	市社会养老服务中心
	续建
	建筑面积10841平方米，床位230张。
	2015－2017
	3000
	1000
	1000
	市民政局
	市民政局

	460
	灵山县妇幼保健院搬迁项目
	续建
	建筑面积57684.99平方米。
	2015－2018
	11000
	4800
	4000
	灵山县妇幼保健院
	灵山县政府

	461
	浦北县妇幼保健院整体搬迁项目
	续建
	建筑面积39200平方米。
	2015－2020
	13720
	500
	2500
	浦北县妇幼保健院
	浦北县政府

	462
	浦北县中医医院综合大楼建设项目
	续建
	建筑面积19000平方米。
	2014－2018
	6650
	3000
	1000
	浦北县中医医院
	浦北县政府

	463
	浦北县五仙湖湿地公园
	续建
	占地400亩，主要建设登山步道、凉亭、商铺。
	2013－2017
	3000
	700
	1500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	464
	浦北县越州滨江休闲公园、仿古风雨桥
	续建
	规划用地面积56.12亩，建筑面积1728平方米。
	2015－2017
	2031
	100
	1500
	浦北县开发投资集团有限公司
	浦北县政府

	465
	钦州市拘留所二期
	续建
	建筑面积21390平方米（已建成一期6204平方米）。
	2015－2018
	4000
	200
	2000
	市公安局
	市公安局

	三
	竣工项目（115个）
	1
	
	
	3450992
	2772172
	678820
	
	

	（一）
	工业（24个）
	1
	
	
	745303
	577267
	168036
	
	

	466
	中船钦州修船资源整合项目
	竣工
	建设船舶及海工修理改装区，年修理和改装15万吨级以下船及海工产品120艘。
	2014－2016
	90000
	58000
	32000
	中船广西船舶及海洋工程有限公司
	钦州港区管委

	467
	钦州港汇海粮油加工项目
	竣工
	年加工120万吨大豆。
	2011－2016
	28000
	23670
	4330
	广西钦州市汇海粮油工业有限公司
	钦州港区管委

	468
	钦州港鲁花年产3万吨食用调和油项目
	竣工
	年分装、加工30000吨花生油及调和油。
	2015－2016
	15000
	1000
	14000
	钦州鲁花食用油有限公司
	钦州港区管委

	469
	清大能源5万吨/年甲醇脱水制燃料二甲醚项目
	竣工
	年产5万吨二甲醚。
	2014－2016
	12300
	5000
	7300
	钦州市钦州港清大能源有限公司
	钦州港区管委

	470
	灵山县电子信息产业园项目一期工程
	竣工
	建筑面积20万平方米。
	2014－2016
	70000
	65000
	5000
	广西六和投资有限公司
	灵山县政府

	471
	灵山县骄丰化工有限公司年产20万吨普通过磷酸钙、10万吨磷酸氢钙节能环保型循环经济产业项目（一期）
	竣工
	年产20万吨普通过磷酸钙、10万吨磷酸氢钙。
	2012－2016
	46800
	39000
	7800
	灵山县骄丰化工有限公司
	灵山县政府

	472
	灵山县金骏水泥制品有限公司项目
	竣工
	占地20亩，建设混凝土生产线及厂房等。
	2015－2016
	6000
	4000
	2000
	广西灵山县金骏水泥制品有限公司
	灵山县政府

	473
	浦北县5万吨水果配制酒、朗姆酒项目
	竣工
	年产5万吨水果配制酒、朗姆酒。
	2014－2016
	13000
	11000
	2000
	浦北县金蕉食品有限公司
	浦北县政府

	474
	浦北县珠乡投资生态农业食品项目
	竣工
	年产9100万瓶生态农业食品。
	2015－2016
	11000
	3000
	8000
	广西珠乡投资有限公司
	浦北县政府

	475
	浦北县凯兴电子制品项目
	竣工
	年产LED灯50万件，来料加工电子产品20万吨。
	2015－2016
	4000
	2000
	2000
	凯兴电子制品有限公司
	浦北县政府

	476
	浦北县小江瓷器厂技改项目
	竣工
	对原料车间、成型车间、烧成车间、彩绘车间等进行技术改造。
	2015－2016
	1050
	50
	1000
	浦北县美玉瓷业有限公司
	浦北县政府

	477
	钦南区华汇镍业年产3万吨金属镍冶炼项目
	竣工
	年产3万吨金属镍。
	2011－2016
	161195
	126419
	34776
	广西华汇新材料有限公司
	钦南区政府

	478
	钦南区源丰达年产40万吨钛锆产品加工项目
	竣工
	年加工钛锆矿40万吨。
	2012－2016
	24000
	21800
	2200
	广西源丰达资源科技有限公司
	钦南区政府

	479
	钦南区盛隆4×25000KVA电炉有色冶炼项目
	竣工
	年产镍基料10万吨。
	2010－2016
	23848
	22000
	1848
	钦州盛隆冶金有限公司
	钦南区政府

	480
	钦南区年产1万吨木塑复合材料产业化项目
	竣工
	年产1万吨木塑复合材料，建设11条木塑产业化生产线。
	2012－2016
	9000
	8000
	1000
	广西巨林木业科技有限公司
	钦南区政府

	481
	钦北区九联肉食鸡养殖善宰加工项目（一期）
	竣工
	建设6000万只鸡的养殖场、肉鸡加工厂、熟食加工厂、饲料厂、种鸡场。
	2013－2016
	76000
	57000
	19000
	钦州九联养殖有限公司
	钦北区政府

	482
	钦北区好利来钢管生产项目
	竣工
	年产60万吨不锈钢管、镀锌钢管、碳素钢管。
	2014－2016
	30700
	28000
	2700
	广西好利来投资有限公司
	钦北区政府

	483
	钦北区汇骏标准厂房建设项目
	竣工
	建筑面积40698平方米。
	2014－2016
	10000
	6000
	4000
	钦州市汇骏投资有限公司
	钦北区政府

	484
	钦北区远大玻璃年产35万平方米玻璃产品、20万平方米铝合金门窗项目
	竣工
	年产安全节能玻璃产品35万平方米、20万平方米铝合金门窗。
	2015－2016
	9200
	7200
	2000
	广西远大玻璃节能科技股份有限公司
	钦北区政府

	485
	钦北区汇星2万吨新型钢结构组合件生产线项目
	竣工
	建设2万吨新型钢结构组合件生产线。
	2015－2016
	5000
	3000
	2000
	广西汇星钢结构有限责任公司
	钦北区政府

	486
	钦北区瑞耀年产防水服装240万套项目
	竣工
	年产防水服装240万套。
	2015－2016
	1380
	800
	580
	钦州市钦北区瑞耀防水服装有限公司
	钦北区政府

	487
	钦州高新区富仕通（钦州）科技产业园一期项目
	竣工
	变频器及配套产品年产能超过40万台。
	2015－2016
	48000
	43000
	5000
	钦州富仕通科技有限公司
	钦州高新区管委

	488
	钦州高新区百利乐生物免疫、保健系列产品生产基地项目
	竣工
	建筑面积7.2万平方米，生产生物免疫制品、生物止咳糖浆、生物保健饮料等产品。
	2014－2016
	35000
	28000
	7000
	广西百利乐生物科技有限公司
	钦州高新区管委

	489
	钦州高新区B5标准厂房
	竣工
	建筑面积9.7万平方米。
	2015－2016
	14830
	14328
	502
	市开投集团公司
	钦州高新区管委

	（二）
	交通（8个）
	1
	
	
	637727
	534920
	102807
	
	

	490
	南宁伶俐至钦州陆屋二级公路（钦州段）
	竣工
	二级路全长42公里。
	2014－2016
	24157
	18740
	5417
	自治区沿海公路管理局
	灵山县政府

	491
	贵港木格经城隍至博白水鸣二级公路
	竣工
	二级路全长33公里。
	2013－2016
	20635
	13000
	7635
	自治区公路管理局
	市交通运输局

	492
	钦州久隆经大垌至大寺二级公路
	竣工
	二级路全长30公里。
	2014－2016
	17500
	15000
	2500
	广西新发展交通集团有限公司
	市交通运输局

	493
	钦州港30万吨级油码头
	竣工
	建设30万吨石油减载平台，年吞吐能力980万吨，栈桥3公里等。
	2013－2016
	260000
	238000
	22000
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	北部湾港口管理局钦州分局

	494
	钦州港金谷港区勒沟作业区13#、14#泊位
	竣工
	建设2个5万吨级散货泊位。
	2014－2016
	63596
	58500
	5096
	广西北部湾国际港务集团有限公司
	北部湾港口管理局钦州分局

	495
	钦州港国投煤炭码头工程
	竣工
	改造现有钦州电厂7万吨级卸煤码头和相应设施，新建1个5万吨级煤炭卸船泊位。
	2013－2016
	148551
	128551
	20000
	国投钦州港口公司
	北部湾港口管理局钦州分局

	496
	30万吨级进港航道支航道
	竣工
	建设连接30万吨级油码头的30万吨支航道。
	2013－2016
	92000
	55000
	37000
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	497
	钦州港东、西航道清淤维护工程
	竣工
	东航道为10万吨级航道，全长30.7公里；西航道为万吨级航道，全长24.4公里。
	2015－2016
	11288
	8129
	3159
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	（三）
	能源（13个）
	1
	
	
	747555
	577966
	169589
	
	

	498
	国投钦州电厂二期
	竣工
	建设2台1000MW发电机组。
	2012－2016
	650000
	500000
	150000
	国投钦州发电有限公司
	钦州港区管委

	499
	昆仑燃气钦州港支线及末站
	竣工
	建设末站1座，管网全长26.2公里。
	2015－2016
	5774
	4600
	1174
	钦州中石油昆仑燃气有限公司
	钦州港区管委

	500
	昆仑燃气钦州港石化产业园支线及末站
	竣工
	建设末站1座，管网全长3.5公里。
	2015－2016
	2000
	1100
	900
	钦州中石油昆仑燃气有限公司
	钦州港区管委

	501
	钦州郊区2015年农村电网改造升级工程
	竣工
	改造新建10KV及以下台区变压器和线路。
	2015－2016
	11000
	8366
	2634
	钦州供电局
	钦州供电局

	502
	钦州市公园（西营）送变电工程
	竣工
	新建1座变电站，主变容量2*50MVA，新建线路14公里。
	2012－2016
	6491
	5480
	1011
	钦州供电局
	钦州供电局

	503
	中马钦州产业园区110kV独连车（虾港）送变电工程
	竣工
	新建1座变电站，主变容量1*50MVA，线路22公里。
	2015－2016
	6138
	5445
	693
	钦州供电局
	钦州供电局

	504
	北部湾华侨投资区110kV那丽送变电工程
	竣工
	新建1座变电站，主变容量1*50MVA，新建线路46公里。
	2015－2016
	6118
	5453
	665
	钦州供电局
	钦州供电局

	505
	灵山县2015年农村电网改造升级工程项目
	竣工
	改造新建10KV及以下台区变压器和线路。
	2015－2016
	10200
	8116
	2084
	钦州供电局
	钦州供电局

	506
	灵山县110kV石塘变至丰塘变35kV线路工程
	竣工
	新建35kV线路21公里。
	2015－2016
	1115
	182
	933
	钦州供电局
	钦州供电局

	507
	浦北县2015年农村电网改造升级工程项目
	竣工
	改造新建10KV及以下台区变压器和线路。
	2015－2016
	12000
	9268
	2732
	钦州供电局
	钦州供电局

	508
	钦北区110kV林湖送变电工程
	竣工
	新建1座变电站，主变容量1*50MVA，新建线路3公里。
	2014－2016
	3548
	2736
	812
	钦州供电局
	钦州供电局

	509
	钦北区220kV歌标变电站35kV配套送出工程
	竣工
	新建35kV线路6.58公里。
	2015－2016
	1103
	220
	883
	钦州供电局
	钦州供电局

	510
	浦北生物质直燃发电项目
	竣工
	建设2台1.5万千瓦生物质发电机组。
	2012－2016
	32068
	27000
	5068
	浦北凯迪绿色能源开发有限公司
	浦北县政府

	（四）
	城市基础设施（18个）
	1
	
	
	151559
	80314
	71245
	
	

	511
	环城东路（火车东站至金海湾东大街）
	竣工
	全长4600米，宽60米。
	2009－2016
	34000
	31927
	2073
	市开投集团公司
	市住建委

	512
	蓬莱大道南延长线（金海湾东大街至平山东大街）
	竣工
	全长1015米，宽60米。
	2014－2016
	8776
	3132
	5644
	市开投集团公司
	市住建委

	513
	南宁到北海二级公路（桅杆坳收费站至黎合江收费站）路面维修、交通设施安装和排水改造工程
	竣工
	南宁到北海二级公路（桅杆坳收费站至黎合江）路面、路肩、排水沟、交通标识设施等安装维修。
	2015－2016
	1500
	300
	1200
	市市政管理局
	市市政管理局

	514
	城区桥梁检测及维修工程
	竣工
	对城区范围内所有桥梁和涵洞进行排查、检测，根据检测结果进行相应维修加固、改建等。
	2015－2016
	1500
	400
	1100
	市市政管理局
	市市政管理局

	515
	龙海路
	竣工
	全长3905米，宽29米。
	2014－2016
	23177
	14392
	8785
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委

	516
	滨海新城景观环境整治工程
	竣工
	全长5000米，宽80米。
	2015－2016
	10000
	500
	9500
	广西滨海城市建设发展有限公司
	市滨海新城管委

	517
	安州大道（嘉兴街至金海湾大道）
	竣工
	全长2.95公里，宽50米。
	2010－2016
	14402
	10336
	4066
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	518
	平山东大街
	竣工
	全长2487米，宽50米。
	2010－2016
	9982
	4857
	5125
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	519
	吉安路
	竣工
	全长1939米，宽50米。
	2014－2016
	7440
	1480
	5960
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	520
	滨江东路（嘉兴街－金海湾东大街）
	竣工
	全长2176米，宽30米。
	2014－2016
	7246
	3960
	3286
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	521
	祥安路
	竣工
	全长2033米，宽40米。
	2014－2016
	7224
	1236
	5988
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	522
	茅尾海沙井生态修复工程项目
	竣工
	建设生态护滩堤3.06km，海洋生态监控平台5座，岸滩封育修复1.2km2，排水涵闸3座共18孔，穿堤涵16座。
	2014－2016
	1524
	905
	619
	市土地储备中心
	市滨海新城管委

	523
	灵山县2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目
	竣工
	建设12个镇的公租房配套基础设施，改造路面、排污管以及绿化、亮化等基础设施。
	2015－2016
	9824
	3000
	6824
	灵山县相关镇政府
	灵山县政府

	524
	灵山县城区污水处理厂檀圩片区管网工程
	竣工
	污水收集规模为5000m³/d，新建污水收集管网17.81公里。
	2015－2016
	3444
	200
	3244
	灵山县开发投资有限公司
	灵山县政府

	525
	浦北县县2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目
	竣工
	新建道路17116米，给排水管网长度18509米。
	2015－2016
	4555
	200
	4355
	浦北县有关镇政府
	浦北县政府

	526
	浦北县龙珠街、兴浦路、北河路、越兴路延长线建设项目
	竣工
	龙珠街长1100米、宽30米；兴浦路长263米、越兴路长354米，宽27米；北河路长562米，宽20米。
	2015－2016
	1500
	300
	1200
	浦北县住建局、土地储备中心
	浦北县政府

	527
	钦南区2015年保障性安居工程配套基础设施建设项目
	竣工
	5个镇集镇道路工程、排水工程、亮化绿化工程。
	2015－2016
	3989
	2989
	1000
	钦南区相关镇政府
	钦南区政府

	528
	钦北区城镇生活垃圾转运系统项目
	竣工
	日转运生活垃圾219吨，建设垃圾转运站6座、垃圾收集站2座及相关设施。
	2015－2016
	1476
	200
	1276
	钦北区住建局
	钦北区政府

	（五）
	园区基础设施（10个）
	1
	
	
	55045
	29586
	25459
	
	

	529
	钦州高新区C08、C09地块土方平整工程
	竣工
	平整土地252亩。
	2015－2016
	4000
	3100
	900
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	530
	钦州高新区公共租赁住房项目一期
	竣工
	建筑面积8396.92平方米。
	2015－2016
	2500
	2000
	500
	广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司
	钦州高新区管委

	531
	河东区4号地块二期拆迁安置房建设项目
	竣工
	建筑面积24512平方米。
	2014－2016
	2000
	238
	1762
	市土地储备中心
	市土地储备中心

	532
	中马钦州产业园区启动区中马南四街工程
	竣工
	全长3.7公里，宽40/20米。
	2014－2016
	14559
	7925
	6634
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	533
	中马钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房
	竣工
	建筑面积4.8万平方米，建设公租房808套。
	2014－2016
	12021
	6000
	6021
	广西中马钦州产业园区开发有限公司
	中马钦州产业园区管委

	534
	灵山县荔香大道西段延长线道路
	竣工
	全长1550米，宽50米。
	2015－2016
	3039
	500
	2539
	灵山县工业区投资开发有限公司
	灵山县政府

	535
	灵山县陆屋临港产业园陆阳新城路网工程二期
	竣工
	全长3753米，宽24米。
	2015－2016
	2200
	600
	1600
	灵山县工业区投资开发有限公司
	灵山县政府

	536
	钦南区金窝工业园一区金窝大道
	竣工
	全长2500米，宽40米。
	2015－2016
	5026
	2626
	2400
	钦南区开发投资有限公司
	钦南区政府

	537
	钦北区皇马工业园道路工程
	竣工
	皇马二十四路、五路、三十六路、三路、二十二路等工程，全长6679米。
	2015－2016
	7103
	5000
	2103
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	538
	钦北区皇马工业园土地平整项目
	竣工
	平整土地468亩。
	2015－2016
	2597
	1597
	1000
	钦北区开发投资有限公司
	钦北区政府

	（六）
	房地产（22个）
	1
	
	
	735373
	663799
	71574
	
	

	539
	高新钦园（原丝路花园）
	竣工
	建筑面积509000平方米。
	2011－2016
	208000
	198000
	10000
	钦州钦廉林业综合开发有限公司
	市住建委

	540
	悉尼阳光
	竣工
	建筑面积200000平方米。
	2008－2016
	63476
	59876
	3600
	广西上元置业有限公司
	市住建委

	541
	宏基·御堤湾
	竣工
	建筑面积184000平方米。
	2012－2016
	62210
	61210
	1000
	钦州市宏基房地产开发公司
	市住建委

	542
	元通观天下
	竣工
	建筑面积178000平方米。
	2010－2016
	55456
	52300
	3156
	钦州市元通投资公司
	市住建委

	543
	东岸阳光
	竣工
	建筑面积190000平方米。
	2015－2016
	53875
	47875
	6000
	钦州东岸置业投资公司
	市住建委

	544
	大华富贵家园
	竣工
	建筑面积160000平方米。
	2013－2016
	36061
	34561
	1500
	广西钦州市大华房地产开发有限公司
	市住建委

	545
	中旭东方韵
	竣工
	建筑面积138000平方米。
	2011－2016
	36000
	35000
	1000
	广西融强房地产开发公司
	市住建委

	546
	开投大厦
	竣工
	建筑面积44216.7平方米。
	2012－2016
	24083
	22814
	1269
	市开投集团公司
	市住建委

	547
	华信香江花园二期
	竣工
	建筑面积80000平方米。
	2013－2016
	23061
	20843
	2218
	钦州华信置业公司
	市住建委

	548
	奥林财富中心
	竣工
	建筑面积87000平方米。
	2013－2016
	21672
	15672
	6000
	广西钦州市华元置业有限公司
	市住建委

	549
	钦州市东站区经济适用房项目5号楼公租房
	竣工
	建筑面积7014平方米，建设公租房126套。
	2014－2016
	2055
	1460
	595
	广西南宁荣基房地产集团公司
	市住建委

	550
	灵山县湘桂·盛天名城（一期）
	竣工
	建筑面积232824平方米。
	2015－2016
	36000
	26000
	10000
	广西湘桂房地产开发投资有限公司
	灵山县政府

	551
	灵山县锦绣时代广场
	竣工
	建筑面积42451平方米。
	2014－2016
	15000
	14000
	1000
	灵山县恒鹏置业有限公司
	灵山县政府

	552
	灵山县文利镇新城开发区
	竣工
	建筑面积30000平方米。
	2013－2016
	6700
	5700
	1000
	文利镇政府
	灵山县政府

	553
	灵山县陆屋镇金海商城（一期）
	竣工
	建筑面积63272平方米。
	2015－2016
	5800
	2000
	3800
	广西钦州海汇置业有限责任公司
	灵山县政府

	554
	浦北县金浦华苑
	竣工
	建筑面积263100平方米。
	2010－2016
	23000
	21723
	1277
	浦北旭日房地产开发有限责任公司
	浦北县政府

	555
	浦北县雍华府
	竣工
	建筑面积174636平方米。
	2011－2016
	17000
	13200
	3800
	广西桂城华府房地产开发有限公司
	浦北县政府

	556
	浦北县书香华府
	竣工
	建筑面积98834平方米。
	2014－2016
	14800
	8500
	6300
	广西武宣鸿盛房地产开发有限公司
	浦北县政府

	557
	浦北县源轩公馆
	竣工
	建筑面积43670平方米。
	2015－2016
	8627
	8027
	600
	浦北文昌房地产开发有限公司
	浦北县政府

	558
	浦北县越州古郡文昌苑
	竣工
	建筑面积12850.04平方米。
	2015－2016
	4038
	3538
	500
	浦北文昌房地产开发有限公司
	浦北县政府

	559
	钦北区福兴家园
	竣工
	建筑面积36000平方米。
	2015－2016
	11000
	6500
	4500
	钦州市宁海房地产开发有限公司
	钦北区政府

	560
	钦北区永利大厦
	竣工
	建筑面积39861.83平方米。
	2015－2016
	7459
	5000
	2459
	钦州市三十六曲森林公园有限公司
	钦北区政府

	（七）
	农林水（6个）
	1
	
	
	20894
	11100
	9794
	
	

	561
	浦北县2015年福旺镇、寨圩镇国家农业综合开发高标准农田建设项目
	竣工
	衬砌渠道26.4公里、水坝6座、田间生产道路9.36公里、机耕路2.9公里。
	2015－2016
	1530
	530
	1000
	浦北县农业综合开发办公室
	浦北县政府

	562
	钦北区2015年现代农业园区试点项目
	竣工
	修建道路、水渠、桥涵，种植防护林及新增喷灌设施等。
	2015－2016
	2250
	1400
	850
	钦北区农业综合开发办公室
	钦北区政府

	563
	钦北区2015年高标准农田建设项目
	竣工
	建设疏浚渠道、加固水坝、修建田间道路等。
	2015－2016
	1785
	850
	935
	钦北区农业综合开发办公室
	钦北区政府

	564
	钦北区2014年全国新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目
	竣工
	建设高产稳产田1万亩，改造渠道44.2公里，新建田间道路6.2公里，改造水轮泵站2座，改造饮水坝10座。
	2015－2016
	1200
	500
	700
	钦北区发改局
	钦北区政府

	565
	钦州市村屯绿化工程
	竣工
	建设绿化示范村屯9930个，其中2015年自治区示范村屯322个，一般村屯4150个；2016年自治区示范村屯348个，一般村屯5110个。
	2015－2016
	11819
	6110
	5709
	各有关县区政府
	市林业局

	566
	浦北县张黄、龙门镇防洪堤建设
	竣工
	治理河段5.55公里，新建防洪堤、护岸7.8公里。
	2015－2016
	2310
	1710
	600
	浦北县水利局
	浦北县政府

	（八）
	社会事业（14个）
	1
	
	
	357536
	297220
	60316
	
	

	567
	钦州港东港区第一幼儿园
	竣工
	建筑面积3500平方米。
	2015－2016
	1600
	200
	1400
	钦州港区社会工作局
	钦州港区管委

	568
	钦州学院新校区（一期）
	竣工
	建筑面积36.55万平方米。
	2011－2016
	298420
	265185
	33235
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	569
	白石湖小学
	竣工
	建筑面积7563.73平方米。
	2014－2016
	2999
	2165
	834
	市滨海置业集团公司
	市滨海新城管委

	570
	灵山县2014年农村中小学校舍维修改造项目
	竣工
	建设校舍24840平方米。
	2014－2016
	3387
	2887
	500
	灵山县教育局
	灵山县政府

	571
	灵山县新圩第二中学基础设施建设项目
	竣工
	建筑面积17335平方米。
	2015－2016
	2590
	1586
	1004
	灵山县新圩第二中学
	灵山县政府

	572
	浦北县金浦小学
	竣工
	建筑面积5546平方米。
	2015－2016
	1453
	500
	953
	浦北县金浦小学
	浦北县政府

	573
	钦南区学前教育奖补资金项目
	竣工
	建筑面积15178平方米，建设久隆镇等5个中心幼儿园项目。
	2015－2016
	2780
	1000
	1780
	各项目学校
	钦南区政府

	574
	钦北区2015年农村中小学校舍维修改造项目（打捆15个）
	竣工
	建设校舍14234平方米。
	2015－2016
	2254
	800
	1454
	钦北区相关中小学
	钦北区政府

	575
	钦北区2015年农村义务教育薄弱学校改造项目（打捆4个）
	竣工
	建设校舍8250平方米。
	2015－2016
	1320
	460
	860
	钦北区相关中小学
	钦北区政府

	576
	2014年度全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目
	竣工
	建设校舍119207平方米，运动场18041平方米。
	2015－2016
	21819
	10800
	11019
	各项目学校
	

	（1）
	灵山县
	竣工
	建设校舍60048平方米。
	2015－2016
	10466
	4400
	6066
	各项目学校
	灵山县政府

	（2）
	浦北县
	竣工
	建设校舍26360平方米。
	2015－2016
	4166
	2200
	1966
	各项目学校
	浦北县政府

	（3）
	钦南区
	竣工
	建设校舍17385平方米、运动场2995平方米。
	2015－2016
	3114
	1900
	1214
	各项目学校
	钦南区政府

	（4）
	钦北区
	竣工
	建设校舍15414平方米、运动场15046平方米。
	2015－2016
	4073
	2300
	1773
	各项目学校
	钦北区政府

	577
	钦州港口岸联检大楼
	竣工
	建筑面积1.5万平方米。
	2014－2016
	12337
	7587
	4750
	钦州临海工业公司
	钦州港区管委

	578
	钦州市气象基础设施建设项目
	竣工
	建设三娘湾海洋气象监测预警基地、钦州市气象综合信息业务楼和钦州市气象观测站搬迁。
	2011－2016
	2500
	1550
	950
	市气象局
	市气象局

	579
	灵山县公安局业务技术用房
	竣工
	建筑面积8563平方米。
	2014－2016
	1798
	1000
	798
	灵山县公安局
	灵山县政府

	580
	浦北县看守所
	竣工
	建筑面积10851平方米。
	2015－2016
	2279
	1500
	779
	浦北县公安局
	浦北县政府


　－2－
－1－　

